                                                                                            Приложение 3                                          к Отчету о реализации Программы

 Пояснительная записка.

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 59 (в редакции от 18.01.2024 г. № 150-па).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
1. Основные результаты реализации Программы.

Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское. 
Для достижения цели Программы предусмотрено решение задачи по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское. 
Для решения задачи Программы за отчетный период осуществлялась реализация 6 мероприятий.
Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ).
Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2023 год составил – 7 990 731,60 руб.
 Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2023 году составил – 7 990 731,60 руб. (100%).
Сведения о результатах мероприятий Программы с указанием фактических значений показателей и их исполнения представлены ниже, в разрезе подпрограммы:
На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы в 2023 году было выделено – 7 990 731,60 руб. Фактическое расходование средств по данной подпрограмме составило – 7 990 731,60 руб. или 100%. Согласно объему финансирования, предусмотренного в 2023 году, обеспечена реализация требований законодательства Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города, что повлияло на укрепление общественной безопасности на улицах города и в других общественных местах.    
[bookmark: _GoBack]1. Основное мероприятие 1.1. «Содержание, ремонт светофорных объектов».
На реализацию мероприятия выделено 2 077 140,37 руб., фактическое исполнение средств из городского бюджета по данному мероприятию составило 2 077 140,37 руб. или 100 %.
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия, количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых выполнен (8 светофоров), достигнут. Работы выполнены подрядной организацией ООО «СМЭУ».
Светофорные объекты, находящиеся на пересечении ул. Коростова и ул. Менделеева, ул. Ватутина и ул. Менделеева, ул. Куйбышева и ул. Толбухина, ул. Интернациональная – ул. К. Либкнехта – ул. Энгельса (район центрального рынка), ул. Интернациональная – ул. Ленина – ул. Менделеева, ул. К. Либкнехта и ул. Толбухина, проспект Комсомольский - ул. Коростова, проспект Комсомольский и ул. Ленина.
2. Основное мероприятие 1.2. «Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2019».
На реализацию данного мероприятия выделены средства в размере 1 263 859,80 руб. фактическое исполнение мероприятия составило 1 263 859,80 руб. или 100 %.
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия, количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019 (106 ед.), достигнут. Работы выполнены подрядной организацией ООО «СМЭУ». 
3. Основное мероприятие 1.3. «Устройство дорожной разметки».
На реализацию данного мероприятия выделены средства в размере 4 155 695,12 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 4 155 695,12 руб. или 100 %.
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия, количество нанесенной дорожной разметки (8 789,37 м2), достигнут. Работы выполнены подрядными организациями ООО «ДорРемСтрой-Мт» и ООО «Строительное Монтажное Эксплуатационное Предприятие «Дельта».
4. Основное мероприятие 1.4. «Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения». 
На реализацию данного мероприятия выделены средства в размере 49 969,00 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 49 969,00 руб. или 100 %.
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия, количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения (218 ед.) выполнен. 
В рамках мероприятия приобретены подарочные сертификаты, кубок, медали и светоотражающие элементы (значки сигнальные). Все светоотражающие элементы вручены руководителям дошкольных учреждений города, кубок, медали и сертификаты вручены победителям городского конкурса ЮИД «Безопасное колесо-2023» среди учащихся образовательных учреждений.
5. Основное мероприятие 1.5.  «Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения».
 На реализацию данного мероприятия выделены средства в размере 444 067,31 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 444 067,31 руб. или 100 %. 
	Показатель, характеризующий выполнение мероприятия, количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу (6 ед.), выполнен.
Работы выполнены в полном объеме ООО «Кросс+». Выполнено техническое обслуживание систем видеонаблюдения – 6 ед. Красных партизан, 24 -1 ед., проспект Комсомольский, 124 – 1 ед., ул. Энгельса, 1 (перекресток ул. Интернациональная – Энгельса – К. Либкнехта), перекресток ул. Менделеева – Ленина – Интернациональная, перекресток ул. Толбухина – К. Либкнехта – Декабристов, проспект Комсомольский (район МУП ПО ЭАТ). 
6. Основное мероприятие 1.6.  «Обустройство пешеходных переходов».
На реализацию мероприятия средств не выделено, фактическое расходование средств не осуществлялось. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество обустроенных пешеходных переходов (ед.), считать равным 0 (ед.), т.к. при внесении изменений в Программу от 18.01.2024г. № 150-па при корректировке планового значения целевого показателя по основному мероприятию 1.6. «Обустройство пешеходных переходов» допущена техническая ошибка. 
2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Положительным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, является комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения:
· проведение профилактической работы (проведение конкурсов, тематических бесед, предоставление наглядного информационного материала) с дошкольными, школьными учреждениями города, населением города, пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
· обслуживание и установка систем видеонаблюдения, устройство дорожной разметки;
· проведение аукционов, запроса котировок, в результате которых сложившаяся экономия позволила снизить затраты на выполнение плановых объемов и увеличить объемы выполненных работ;
· реализация мероприятий по устройству искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города, установка дорожных знаков, светофорных объектов, пешеходных ограждений.
Отрицательным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, является:
· низкое финансирование Программы, которое связано с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское.
Все запланированные мероприятия выполнены. Показатели, характеризующие выполнение мероприятий подпрограммы, достигнуты в полном объеме, что позволило выполнить целевые показатели Программы:
· доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов (100%);
· доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения (100%);
· доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков (3,4%);
· доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки (13,3%);
· количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения (218 ед.).
В результате реализации мероприятий в 2023 году обеспечены меры по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское, повышена эффективность безопасности дорожного движения города.
3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
В целях реализации Программы в 2023 году в нее были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
· от 26.01.2023 г. № 187-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
· от 02.06.2023 г. № 1220-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.05.2023 г. № 40/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8;
· от 10.07.2023 г. № 1577-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2023 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8;
· от 18.10.2023 г. № 2461-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2023 г. № 68/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8, 29.06.2023 г. № 52/8;
· от 18.01.2024 г. № 150-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 96/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8, 29.06.2023 г. № 52/8, 28.09.2023 г. № 68/8.
Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2023 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в таблице 1 к настоящей пояснительной записке.



Мэр города Усолье-Сибирское                                                           М.В. Торопкин
