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Пояснительная записка 

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2025 годы была разработана комитетом по городскому хозяйству, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от   28.12.2018 г. № 2474 (с изменениями) (далее – Программа) 
Основные результаты реализации Программы
Цель Программы – повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
· обеспечение переселения граждан, проживающих на территории города Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское, областной бюджет и средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).
Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2023 год составил – 342 092 630,20 руб., в том числе: средства местного бюджета – 7 422 656,78 руб., областного бюджета – 17 064 100,00 руб., средства Фонда – 317 605 873,42 руб. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2023 году составил – 186 178 464,52 руб., в том числе: средства местного бюджета – 5 279 907,32 руб., областного бюджета – 13 089 977,01 руб., средства Фонда – 167 808 580,19 руб. или 54,42 %.
Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, в разрезе подпрограммы:
1. На реализацию подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 1), в 2023 году было выделено 342 092 630,20 руб., в том числе: средства местного бюджета – 7 422 656,78 руб., областного бюджета – 17 064 100,00 руб., средства Фонда – 317 605 873,42 руб. Фактический объем расходов на реализацию Подпрограммы в 2023 году составил – 186 178 464,52 руб., в том числе: средства местного бюджета – 5 279 907,32 руб., областного бюджета – 13 089 977,01 руб., средства Фонда – 167 808 580,19 руб. или 54,42 %.
В рамках Подпрограммы № 1 в 2023 году реализованы следующие мероприятия:
· Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания».
На реализацию основного мероприятия выделено 341 238 130,20 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 6 568 156,78 руб., средств областного бюджета – 17 064 100,00 руб., средств Фонда – 317 605 873,42 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 185 600 195,16 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 4 701 637,96 руб., средств областного бюджета – 13 089 977,01 руб., средств Фонда – 167 808 580,19 руб. или 54,39%.
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 15.02.2022 г. № 05-59-122/22-59, заключенному между администрацией города и министерством строительства Иркутской области бюджету города Усолье-Сибирское предоставлено средств субсидии в 2023 году в следующем размере: 109 711 507,17 руб., из них за счет средств местного бюджета – 2 158 891,28 руб., средств областного бюджета – 2 185 400,00 руб., средств Фонда – 105 367 215,89 руб. 
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 23.09.2022 г. № 05-59-281/22-59, заключенному между администрацией города и министерством строительства Иркутской области бюджету города Усолье-Сибирское предоставлено средств субсидии в 2023 году в следующем размере: 228 770 557,53 руб., из них за счет средств местного бюджета – 1 653 200,00 руб., средств областного бюджета – 14 878 700,00 руб., средств Фонда – 212 238 657,53 руб. 
Мероприятия по Переселению граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания реализуются в 2 этапа: этап 2022-2023 гг., этап 2023‑2024 гг.
С ООО «ВестТрейд» на период 2022-2023 гг. заключено в 2022 году 15 муниципальных контрактов на общую сумму 66 289 563,00 руб. Оплата по муниципальным контрактам в 2023 году производилась в размере 6 628 956,30 рублей (аванс 10% от цены контракта, на основании представленного разрешения на строительство многоквартирного дома) за счет средств Фонда. Остаток планируемых к оплате в 2023 году, но неиспользованных средств Фонда – 16 572 390,75 руб., ввиду не своевременного исполнения этапа оплаты (10% строительной готовности объекта).
С ООО «ИнвестСтрой» на период 2022-2023 гг. заключено в 2022 году 59 муниципальных контрактов на общую сумму 303 134 169,60 рублей. В 2022 году оплачено 35% денежных средств в размере 106 096 959,36 руб. Оплата в 2023 году производилась в размере 1 157 013,00 рублей по делу № А19-11561/2023 от 16.08.2023 г., исполнительный лист ФС № 039142621 от 16.08.2021 г. Остаток планируемых к оплате в 2023 году, но неиспользованных средств Фонда – 78 430 743,49 руб., по причине отсутсвия государственной экспертизы проекта.
С АО СЗ «Строительная корпорация Иркутской области» на период 2022‑2023 гг. заключено еще в 2022 году 6 муниципальных контрактов на общую сумму 26 255 295,00 руб. В 2022 году оплачено 90% денежных средств в размере 23 629 765,50 руб. В 2023 году было заключено 2 дополнительных соглашения к муниципальным контрактам № 497/2022 и № 498/2022, в которые были внесены изменения: площадь приобретаемого жилого помещения (квартиры), которое будет создано в будущем и цена контракта. Остаток планируемых к оплате в 2023 году, но неиспользованных средств Фонда – 2 568 892,50 руб.
С АО СЗ «Строительная корпорация Иркутской области» на период 2023‑2024 гг. заключено Соглашение от 19.05.2023 г. (КРТ, 1 БС, 18 кв-р) на сумму 79 623 531,00 руб. Остаток планируемых к оплате в 2023 году, но неиспользованных средств Фонда – 4 013 338,28 руб., ввиду не предоставления разрешения на ввод в эксплуатацию МКД в 2023 году.
С АО СЗ «Строительная корпорация Иркутской области» на период 2023‑2024 гг. заключено Соглашение от 15.11.2023 г. (КРТ, 2 БС) на сумму 103 138 657,60 руб. Планируемые к оплате в 2023 году, но неиспользованные средств Фонда составили – 14 922 922,99 руб., ввиду предоставления справки БТИ о готовности объекта 40% вместо запланированных 50% готовности застройщиком до конца 2023 года.
Заключено 20 муниципальных контрактов с ООО «СМУ-22» на период 2023‑2024 гг. на приобретение жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем в городе Усолье-Сибирское на общую сумму 363 476 038,50 руб. Остаток планируемых к оплате в 2023 году, но неиспользованных средств Фонда – 36 347 603,85 руб. по причине не предоставления разрешения на строительство МКД в 2023 году.
Заключен 1 муниципальный контракт на приобретение муниципального жилого помещения (квартир) в муниципальную собственность (вторичное жилье) на сумму 2 782 043,18 руб. Однако по причине недобросовестного исполнения обязательств по контракту продавцом муниципальный контракт расторгнут, денежные средства не оплачены. 
Произведено возмещение по 20 квартирам в размере 58 576 857,00 руб. в полном объеме.
В рамках мероприятия в 2023 году заключено 20 муниципальных контрактов, 37 Соглашений на выплату возмещения за жилое помещение аварийного жилищного фонда на общую сумму 58 576 857,00 руб., 2 Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, созданному Иркутской областью и обеспечивающему реализацию решения о комплексном развитии территории в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское». Разница между предоставленной субсидии и законтрактованными средствами составила – 155 637 935,04 руб.

Основное мероприятие 1.2. «Снос аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01. 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации».
На реализацию мероприятия средств не выделено, фактическое расходование средств не осуществлялось. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (кв.м), считать равным 0 (ед.), т.к. при внесении изменений в Программу от 12.01.2024 г. № 126-па при корректировке планового значения целевого показателя по основному мероприятию 1.2. «Снос аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01. 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации» допущена техническая ошибка.
Основное мероприятие 1.3. «Обследование технического состояния и выдача заключений на многоквартирные дома»
На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного бюджета 70 000,00 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 70 000,00 руб. или 100 %. 
[bookmark: _GoBack]В рамках муниципального контракта от 05.10.2023 г. № 66 с ООО «СтройЭксперт» оказаны услуги по созданию (передаче) научно-технической продукции «Визуальное техническое обследование строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. 33» в размере 50 000,00 рублей.
В рамках муниципального контракта от 16.11.2023 г. № 81 с ООО «ВОСТСИБГРАЖДАНПРОЕКТ» оказаны работы по визуальному обследованию строительных конструкций жилого дома, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Магистральная, д. 54, в размере 20 000,00 рублей.
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество выданных заключений специализированной организации, проводившей обследования многоквартирных домов (2 шт.), достигнут.
Основное мероприятие 1.5. «Проектирование строительства многоквартирных домов».
На реализацию основного мероприятия выделено 690 000,00 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 431769,36 руб. или 62,58 %. 
В рамках муниципального контракта № 15 от 05.12.2022 г. с ООО Центр проектно-инжиниринговых работ и технической экспертизы «Главстройпроект» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию по объекту: «Многоквартирный жилой дом или группы жилых домов в г. Усолье-Сибирское, пр‑кт Комсомольский, з/у 98» предусмотрено, что работа Подрядчика считается надлежаще выполненной и принимается МКУ «ГУКС» только при согласовании готовой проектной документации всеми соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, организациями, выдавшими технические условия на инженерное обеспечение объекта. Цена контракта 240 000,00 рублей. Остаток, планируемых к оплате в 2023 году, но неиспользованных средств – 240 000,00 рублей, поскольку положительное заключение Подрядчиком в 2023 году не предоставлено.
В рамках контракта от 28.11.2023 г. № 0918Д-23/Г38-0088841/42-14/ПД/п с ГАУИО «Иркутскэкспертиза» на оказание экспертных услуг проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженергых изысканий проектной документации объекта капитального строительства: «Строительство многоквартирного жилого дома или группы жилых домов в г. Усолье-Сибирское, пр‑кт Комсомольский, з/у 98». Фактически оплачено 431 769,36 рублей. Остаток в размере 18 230,64 – экономия, образовавшаяся в результате заключения контракта.
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество разработанной проектной документации в 2023 году составило 0 ед., поскольку проектная документация была разработана в 2022 году в количестве 1 ед., а в 2023 году в нее лишь вносились изменения.
Основное мероприятие 1.6. «Оценка рыночной стоимости жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года».
На реализацию основного мероприятия выделено 94 500,00 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 76 500,00 руб. или 80,95 %. Отклонение финансирования составило 18 000,00 руб., связано с тем, что планировали произвести оценку большего количества квартир. 
В рамках муниципальных контрактов от 01.06.2023 г. № 28, от 19.07.2023 г. № 45 с ООО «Эффективная оценка» оказаны услуги по определению стоимости возмещения недвижимого имущества в целях реализации региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах».
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года, по которым проведена оценка рыночной стоимости (20 ед.), не достигнут и составляет 16 ед.
2. На реализацию подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 3), в 2023 году средств не выделено, фактическое расходование средств не осуществлялось. 
В состав Подпрограммы № 3 в 2023 году входит следующее основное мероприятие:
Основное мероприятие 3.1. «Строительство сейсмостойких жилых домов»
Показатель, характеризующий выполнение основного мероприятия – количество построенных сейсмических жилых домов (ед.), считать равным 0 (ед.), т.к. в связи с отсутствием финансирования данное мероприятие не реализовано, что влечет изменение значений целевых показателей, изменение ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы № 3.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Отрицательными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, в 2023 году являются:
· неисполнение Основного мероприятия 1.1. «Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания» Подпрограммы № 1, в связи с поэтапным освоением денежных средств, согласно условиям заключенного Соглашения;
· неисполнение Основного мероприятия 1.5. «Проектирование строительства многоквартирных домов», в части невыполнения работ по проведению государственной экспертизы, внесенных изменений в проект многоквартирного жилого дома или группы жилых домов в г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, з/у 98 на сумму 240 000,00 руб.;
· неисполнение Основного мероприятия 1.6. «Оценка рыночной стоимости жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года», связано с тем, что планировали произвести оценку большего количества квартир;
Сведения о внесенных изменениях в Программу
В целях реализации Программы в 2023 году были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
· от 25.01.2023 г. № 168-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
· от 01.03.2023 г. № 426-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2023 г. № 7/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 № 1/8;
· от 11.04.2023 г. № 783-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 09.02.2023 г. № 13/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 № 7/8;
· от 06.06.2023 г. № 1250-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.05.2023 г. № 40/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8;
· от 20.07.2023 г. № 1674-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2023 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8;
· от 18.10.2023 г. № 2462-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2023 г. № 68/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8, 29.06.2023 г. № 52/8;
· от 22.12.2023 г. № 3238-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2023 г. № 81/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8, 29.06.2023 г. № 52/8, 28.09.2023 г. № 68/8;
· от 12.01.2024 г. № 126-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023 г. № 95/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8, 29.06.2023 г. № 52/8, 28.09.2023 № 68/8, 26.10.2023 № 81/8.
Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы за 2023 год на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в Таблице 1 к настоящей пояснительной записке.



Мэр города Усолье-Сибирское                                                             М.В. Торопкин
