Приложение 4
к Отчету 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем»
 на 2019-2025 годы за 2023 год

 Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01 августа 2019 года № 1901, (далее – Порядок).
1. Для оценки эффективности Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 1) учитывается 3 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа основных направлений:
· количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
· количество выданных заключений специализированной организации, проводившей обследования жилых домов;
· количество жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года, по которым проведена оценка рыночной стоимости.
 Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей Подпрограммы 1 и их плановые значения:
(62/62+2/2+16/20) / 3 = 0,93
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств в 2023 году, направленных на реализацию Подпрограммы № 1, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования данного показателя:
(59 155 126,36 / 59 431 357,00) = 1,00
	Эффективность реализации Подпрограммы 1: (1,00* 0,93) = 0,93
Достижение значения целевого показателя 1 «Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» (человек) в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания», было связано только с приобретение жилья на вторичном рынке, объем финансирования которого составил 58 576 857,00 руб.
Финансирование в размере 127 023 338,16 руб. не повлияло на достижение вышеуказанного показателя и направлено на приобретение жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем в городе Усолье-Сибирское Иркутской области и приобретение которых запланировано в несколько этапов, начиная с 2022 года.
Таким образом, согласно критериям оценки эффективности, уровень эффективности, реализация Подпрограммы № 1 является эффективной.
2. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включен 1 целевой показатель, необходимый для комплексного анализа результативности.
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:
(62 / 62)/1=1,0
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы: 
[bookmark: _GoBack](186 178 464,52 / 186 454 695,16*) = 1,00
*данная сумма предусмотрена на реализацию мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильём» на 2019-2025 годы в несколько этапов, начиная с 2022 года и повлияет на достижение показателей программы в 2024 году.

Эффективность реализации Программы: 1,00 * 1,00 = 1,00
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Программы является эффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2023 год можно сделать следующий вывод:
· предусмотренные в рамках подпрограммы система целей, задач и мероприятий в комплексе охватывают наиболее приоритетные направления по Обеспечение населения доступным жильем.
Подпрограмма эффективна, актуальна и требуют дальнейшей реализации.



Мэр города                                                                                              М.В. Торопкин



