                                                                                                Приложение 3                                          к Отчету о реализации Программы

 Пояснительная записка

1. Основные результаты реализации Программы

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское. Для достижения цели Программой в 2023 году предусмотрено решение задачи по повышению уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования города Усолье-Сибирское. 
Для решения поставленной задачи в рамках Программы осуществлялась реализация 3 мероприятий.
Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды осуществлялось согласно Порядку предоставления субсидий из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденному постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.06.2021 г. № 1120-па.
Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское, областной бюджет, федеральный бюджет.
Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2023 год составил – 166 036 196,05 руб. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2023 году составил – 165 932 530,07 руб. или 99,94 %.
Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, в разрезе подпрограммы:
На реализацию подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2025 годы (далее – Подпрограмма) было выделено 166 036 196,05 руб., в том числе из федерального бюджета 125 843 662,14 руб., из областного бюджета 18 157 043,59 руб., из местного бюджета 22 035 490,32 руб. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятий подпрограммы составило 165 932 530,07 руб. или 99,94 %. 
Согласно объему финансирования, были проведены следующие мероприятия Подпрограммы:
[bookmark: _GoBack]Основное мероприятие 1. «Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда»». На реализацию данного мероприятия выделено 150 377 585,40 руб., в том числе: средства федерального бюджета – 125 843 662,14 руб., средства областного бюджета – 8 958 637,86 руб., средства местного бюджета – 15 575 285,40 руб. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятия составило 150 335 375,39 руб. или 99,97 %.  
В рамках основного мероприятия были выполнены следующие мероприятия: 
Мероприятие 1.1. «Формирование комфортной городской среды».
На реализацию данного мероприятия выделено 41 817 281,00 руб., в том числе: средства федерального бюджета – 30 843 662,14 руб., средства областного бюджета – 7 958 637,86 руб., средства местного бюджета – 3 014 981,00 руб. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятия составило 41 817 281,01 руб. или 100 %. Мероприятие включает благоустройство дворовых и общественных территорий. 
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Выполнены работы по благоустройству 6 дворовых территорий многоквартирных жилых домов по следующим адресам:
- ул. Менделеева, 4, 6, 32, 34, 36, ул. Интернациональная, 36.
Работы выполнены ООО «Управляющая компания «Ты выбрал Качество» и ООО «Усольчанка».
Благоустройство дворовых территорий осуществляется по видам работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень), и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень).
Минимальный перечень включает следующие виды работ:
1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
3) установка скамеек;
4) установка урн;
5) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;
6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.
Дополнительный перечень включает следующие виды работ:
1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) озеленение территорий;
5) обустройство площадок для выгула домашних животных;
6) обустройство площадок для отдыха;
7) обустройство контейнерных площадок;
8) обустройство ограждений;
9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;
11) иные виды работ.
Проектом выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу ул. Менделеева, 4, 6, 32, 34, 36, включающее в себя минимальный перечень работ и виды работ из дополнительного перечня:
1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу ул. Интернациональная, 36 включает в себя минимальный перечень работ.
- Благоустройство территорий общего пользования. 
Выполнены работы по благоустройству сквера в районе дома № 20а по ул. Интернациональная.
В рамках использования субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2023 году на данной территории выполнены следующие работы: 
- ремонт проездов с устройством бордюрного камня; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- устройство игровой детской площадки; 
- устройство беговой дорожки; 
- устройство освещения; 
- установка лавочек, урн, мафов.
Мероприятие 1.3. «Концепция благоустройства ул. Интернациональной «Город из трамвайного окна»».
  На реализацию данного мероприятия выделено 108 560 304,40 руб., в том числе: средства федерального бюджета – 95 000 000,00 руб., средства областного бюджета – 1 000 000,00 руб., средства местного бюджета – 12 560 304,40 руб. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятия составило 108 518 094,39 руб. или 99,96 %. Отклонение в финансировании в размере 42 210,01 руб. – экономия в результате заключенных контрактов.
Мероприятие включает реализацию проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года.
Основное мероприятие 2. «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов».
На реализацию данного мероприятия выделено 1 073 323,06 руб. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятия составило 1 073 323,06 руб. или 100 %. В рамках основного мероприятия было выполнено следующее мероприятие:
Мероприятие 2.3. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
На реализацию данного мероприятия выделено 1 073 323,06 руб. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятия составило 1 073 323,06 руб. или 100 %.
В рамках муниципального контракта № 576 от 08.08.2023 г. «на выполнение работ по благоустройству территорий города Усолье-Сибирское Иркутской области» благоустроена территория в месте парковочного кармана в районе дома по ул. Интернациональная, 26.
Основное мероприятие 3. «Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования».
На реализацию данного мероприятия выделено 14 585 287,59 руб., в том числе: средства областного бюджета – 9 198 405,73 руб., средства местного бюджета – 5 386 881,86 руб. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятия составило 14 523 831,61 руб. или 99,58 %. В рамках основного мероприятия были выполнены следующие мероприятия:
Мероприятие 3.6. «Благоустройство ул. Интернациональной, в рамках проекта «Город из трамвайного окна» в г. Усолье-Сибирское (Победитель VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города России») (приобретение и установка МАФов и остановочных павильонов)».
На реализацию данного мероприятия выделено 10 335 287,59 руб., в том числе: средства областного бюджета – 9 198 405,73 руб., средства местного бюджета – 1 136 881,86 руб. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятия составило 10 273 831,61 руб. или 99,41 %. Отклонение в финансировании в размере 61 455,97 руб. – экономия в результате заключенных контрактов.
В рамках муниципальных контрактов № 601/2023 от 15.08.2023 г. и № 58 от 19.09.2023 г. выполнены работы по благоустройству ул. Интернациональная, приобретены и установлены МАФы в целях реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года.
Мероприятие 3.7. «Разработка проектно-сметной документации в рамках проекта «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское».
На реализацию данного мероприятия выделено 4 250 000,00 руб. за счет местного бюджета. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятия составило 4 250 000,00 руб. или 100,00 %.
В рамках муниципального контракта № 799/2023 от 17.10.2023 г. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках проекта «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское» разработана проектно-сметная документация.
В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2025 годы достигнуты значения целевых показателей подпрограммы:
 - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 6 ед., 
- количество благоустроенных территорий общего пользования - 2 ед.,
- количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома - 6 ед.
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволил создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».
[bookmark: _Hlk34315788]2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Положительными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:
· в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2023 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 31 741 337,63 руб. и областного бюджета в размере 8 092 062,37 руб.;
· в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 95 000 000,00 руб. и областного бюджета в размере 1 000 000,00 руб.;
· в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2023 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в размере 9 198 405,73 руб.
В результате реализации мероприятий в 2023 году повысился уровень внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.
Негативные факторы, связанные с реализацией мероприятий Программы, не выявлены.
3. Сведения о внесенных изменениях в Программу в отчетном периоде
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы (далее – Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 г. № 2495. 
В целях реализации Программы в 2023 году в Программу были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
· от 07.03.2023 г. № 475-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2023 г. № 7/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8;
· от 19.06.2023 г. № 1342-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.04.2023 г. № 34/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8;
· от 07.08.2023 г. № 1774-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2023 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 г. № 40/8;
· от 10.11.2023 г. № 2676-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.09.2023 г. № 68/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 г. № 40/8, от 29.06.2023 г. № 52/8;
· от 09.01.2024 г. № 1-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2023 г. № 81/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 г. № 40/8, от 29.06.2023 г. № 52/8, от 28.09.2023 г. № 68/8;
· от 18.01.2024 г. № 139-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023 г. № 95/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 г. № 40/8, от 29.06.2023 г. № 52/8, от 28.09.2023 г. № 68/8, от 26.10.2023 г. № 81/8;
· от 26.01.2024 г. № 361-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 96/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 г. № 40/8, от 29.06.2023 г. № 52/8, от 28.09.2023 г. № 68/8, от 26.10.2023 г. № 81/8, от 12.12.2023 г. № 95/8.
Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы, за 2023 год на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в Таблице 1 к Приложению 3. 

 

Мэр города Усолье-Сибирское                                                        М.В. Торопкин
