                                                                                                Приложение 3                                          к Отчету о реализации Программы

 Пояснительная записка.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2025 годы разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62 (с изменениями) (далее – Программа). 
1. Основные результаты реализации Программы.
Целью Программы является модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан. Для достижения цели муниципальной программой в 2023 году предусмотрено решение 8 задач, таких как:
1. Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье – Сибирское.
2. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское.
3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье – Сибирское.
4. Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское.
5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. 
6. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.
7. Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.
8. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры.
Для решения поставленных задач в рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что позволило дополнительно выполнить работы по проведению текущего ремонта жилого фонда города, текущего ремонта внутриквартальных дорог, автомобильных дорог местного значения общего пользования, выполнить мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.
Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское, областной бюджет, благотворительные пожертвования, целевые средства.
Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2023 год составил – 650 869 110,43 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 181 441 588,13 руб., областного бюджета – 468 378 566,21 руб., благотворительные пожертвования – 234 630,40 руб., целевых средств – 814 325,69 руб.. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2023 году составил – 600 062 627,98 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 172 529 907,46 руб., областного бюджета – 426 484 619,69 руб., благотворительные пожертвования – 234 630,40 руб., целевых средств – 813 470,43 руб. или 92,19 %.
Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, в разрезе подпрограмм:
1. На реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 1) в 2023 году выделено 5 370 076,42 руб., фактическое исполнение по данному мероприятию за счет средств из бюджета города составило 5 191 347,48 руб. или 96,67 %. 
Согласно выделенному объему финансирования были проведены следующие мероприятия подпрограммы:
· в рамках реализации Основного мероприятия 1.1. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы» в 2023 году выделено 200 000,00 руб., фактическое исполнение по данному мероприятию составило 200 000,00 руб. или 100,0 %;
· в рамках реализации Основного мероприятия 1.2. «Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору» в 2023 году были выделены средства на оплату взносов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных жилых и нежилых помещений в размере 5 170 076,42 руб., фактическое исполнение составило 4 991 347,48 руб. или 96,54 %. Отклонение в финансировании составило 178 728,97 руб. согласно выставленным счетам Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области на оплату взносов по капитальному ремонту за период с ноября 2022 г. по октябрь 2023 г.
Согласно краткосрочному плану 2023-2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, в 2023 году запланированы мероприятия по капитальному ремонту в 49 многоквартирном доме, общей площадью 84 865,4 м2, по адресам: 
1.  г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 54;
2.  г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 56;
3.  г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 58;
4.  г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 7/4;
5.  г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 5;
6.  г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 11;
7.  г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 13;
8.  г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 15;
9.  г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 39;
10. г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 97;
11. г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 99;
12. г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 5;
13. г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 17;
14. г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 62;
15. г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, д. 27;
16. г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, д. 31;
17. г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 20;
18. г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1;
19. г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2;
20. г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3;
21. г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4;
22. г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6;
23. г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 10;
24. г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 14;
25. г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 20;
26. г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 22;
27. г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 24;
28. г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26;
29. г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 71;
30. г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д. 28;
31. г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 85;
32. г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. 18;
33. г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. 28;
34. г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 57;
35. г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная. д. 4;
36. г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, д. 59;
37. г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 3;
38. г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 5;
39. г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 7;
40. г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 8;
41. г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 17;
42. г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 22;
43. г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 87;
44. г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 28;
45. г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 30;
46. г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, д. 2;
47. г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, д. 6;
48. г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 134;
49. г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-кт., д. 60;
По результатам электронных аукционов, проводимых администрацией города Усолье-Сибирское по выбору подрядной организации, работы по капитальному ремонту многоквартирных домов (строительно-монтажные) в городе Усолье-Сибирское выполняют организации: ООО «Востоктяжстрой Усолье» (г. Усолье-Сибирское); ООО «КапиталСтрой» (г. Иркутск); ООО «СУ 38» (г. Ангарск). 
Строительный контроль за качеством выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляет ООО «Техническая экспертиза проектов» (г. Иркутск) и ООО Проектно-строительная компания «СибирьСтройКонтроль» (г. Иркутск) имеющие соответствующие допуски, с которым администрация города Усолье-Сибирское заключила договор технического надзора на объекты капитального ремонта. 
Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах (оценка технического состояния многоквартирного дома) осуществляет ООО АктивПроект» (г. Иваново).
2. На реализацию подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 2) из бюджета города на 2023 год выделено 3 609 094,06 руб. Фактическое расходование средств по Подпрограмме № 2 составило 3 609 094,06 руб. или 100,00 %. 
Своевременное проведение капитального и текущего ремонта жилищного фонда города Усолье-Сибирское позволило предупредить разрушение строительных конструкций, увеличить сроки эксплуатации, обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Согласно выделенному объему финансирования были проведены следующие мероприятия подпрограммы:
· Основное мероприятие 2.1. «Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда».
На реализацию мероприятия выделено 3 609 094,06 руб., фактическое исполнение составило 3 609 094,06 руб. или 100,0 %. 
Показатели, характеризующие выполнение мероприятия – количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, выполнены.
Выполнен капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений в количестве 9 шт., общий объем выполненных работ в помещениях многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт составил 329,93 м2.
В рамках мероприятия выполнены работы по ремонту муниципальных жилых помещений по адресам: г. Усолье-Сибирское, пр-зд Серегина, д. 47, кв. 36, пр‑т Химиков, д. 32, кв. 17, ул. Карла Либкнехта, д. 64, кв. 3, пр-т Комсомольский, д. 62а/2, кв. 12, пр-т Комсомольский, д. 32, кв. 28, ул. Толбухина, д. 58, кв. 2, ул. Молотовая, д. 76, кв. 86, пр-зд Фестивальный, д. 13, кв. 11, ул. Машиностроителей, д. 20/1, кв. 9.
3. На реализацию Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 3) в отчетном году были выделены средства в размере 553 596 905,70 руб., в том числе средства местного бюджета – 132 771 005,70 руб., областного бюджета – 420 825 900,00 руб., фактическое расходование средств по данной подпрограмме составило 548 502 530,72 руб., в том числе за счет бюджета города – 128 131 074,29 руб., областной бюджет – 420 371 456,43 руб. или 99,08 %. 
Проведение работ по текущему ремонту, поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволило улучшить состояние муниципальной дорожной сети в городе (сократилась доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям), обеспечить свободное, комфортное передвижение граждан, что позволило сократить время пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам, своевременного оказания медицинской помощи.
Согласно объему финансирования, были проведены следующие мероприятия Подпрограммы:
· На реализацию основного мероприятия 3.1. «Содержание дорог местного значения» выделено 58 536 165,08 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 58 536 165,08 руб. или 100,00 %. Работы выполнены в полном объеме, в рамках утвержденных сметных расчетов. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – протяженность содержания дорог местного значения (80 км), достигнут. 
В рамках муниципальных контрактов № 520/2022 от 30.09.2022 г., № 816/2022 от 23.12.2022 г., № 401/2023 от 27.06.2023 г., № 809/2023 от 07.11.2023 г. с ООО «Лидер 1» выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений города, по уборке и вывозу снега, очистке свежевыпавшего снега, подсыпке противогололедным материалом автомобильных дорог города. 
Выполнено санитарное содержание: сбор мусора с газонов, очистка урн от мусора, сбор листвы, подметание усовершенствованных покрытий, кошение и сбор травы, окраска и мойка пешеходных ограждений, урн, скамеек, мойка и окраска автопавильонов, очистка от объявлений, аварийный ямочный ремонт, грейдирование дорог, обрезка деревьев, стрижка кустарников, перевозка мусора, размещение на полигоне ТКО.
· Основное мероприятие 3.2. «Ремонт дорог к садоводствам», на реализацию которого были выделены средства в размере 1 871 930,22 руб., в том числе из местного бюджета – 155 930,22 руб., из областного бюджета – 1 716 000,00 руб., фактическое расходование средств по мероприятию составило 1 417 486,65 руб., в том числе из местного бюджета – 155 930,22 руб., из областного бюджета – 1 261 556,43 руб. или 75,72 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводствам или огородническим некоммерческим товариществам (1,295 км), достигнут.
Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводствам города Усолье-Сибирское. Отклонение в финансировании составило 454 443,57 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов. 
В рамках муниципального контракта № 57/2023 от 20.03.2023 г. с ИП Астафьев Д.А. выполнены работы по ремонту автомобильных дорог к СНТ, от садоводства «Ёлочка» до садоводства «Здоровье».
В рамках муниципального контракта № 58/2023 от 21.03.2023 г. с ИП Астафьев Д.А. выполнены работы по ремонту автомобильных дорог к СНТ, от гаражного кооператива № 29 «Сигнал» до въезда в садоводство «Лесовод».
·     Основное мероприятие 3.4. «Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования». 
На реализацию мероприятия в 2023 году было выделено 4 808 579,68 руб., фактическое расходование средств составило 4 808 579,68 руб. или 100,0 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования (46 550,0 м2), достигнут.
Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в г. Усолье-Сибирское, работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным автомобильных дорог на территории города Усолье-Сибирское, выполнены работы по аварийному ямочному ремонту проезжей части автомобильных дорог, по устранению выбоин на асфальтобетонном покрытии проезжей части автомобильных дорог.
·  Основное мероприятие 3.5. «Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)». 
На реализацию мероприятия в 2023 году было выделено 4 312 696,93 руб., фактическое расходование средств составило 4 312 696,93 руб. или 100,0 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных) (7 ед.), достигнут.
 В рамках мероприятия оказаны услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Луначарского», по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Реконструкция автомобильной дороги проспекта Ленинский в г. Усолье-Сибирское Иркутской области», по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт ул. Р. Люксембург от пр. Комсомольский до ул. Суворова», по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт проспекта Комсомольский от пересечения с ул. Ленина до разворота на автомобильной дороге в районе дома № 95 проспекта Комсомольский (до пересечения с ул. Р. Люксембург)», по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Братьев Михалевых», на проведение государственной историко-культурной экспертизы путем археологической разведки земель по титулу «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Василия Потапова», на проведение государственной историко-культурной экспертизы путем археологической разведки земель по титулу «Строительство улично-дорожной сети: ул. Снежная, ул. Изумрудная, ул. Молодежная, ул. Радужная, ул. Софийская, ул. Надежды, ул. Солнечная, ул. Рябиновая, ул. Звездная, ул. Земляничная, ул. Кедровая, ул. Лесная, ул. Жемчужная, ул. Ульяновская, ул. Екатерининская, ул. Мариинская, ул. Глиняный карьер в городе Усолье-Сибирское Иркутской области».
· Основное мероприятие 3.6. «Проектирование капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог». На реализацию мероприятия в 2023 году выделено 8 818 661,05 руб., фактическое расходование средств составило 4 578 729,64 руб. или 51,92 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество разработанных проектов капитального ремонта автомобильных дорог (3 ед.), достигнут. В рамках реализации мероприятия выполнены следующие муниципальные контракты по проектированию:
· муниципальный контракт № 647/2021 от 22.11.2021 г. оказаны услуги по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дороги Р-255 «Сибирь» до пр-та Космонавтов (вдоль гаражного кооператива «Новый»). Услуги оказаны подрядной организацией ООО «СИБТЕХПРОМ»;
· муниципальный контракт № 654/2021 от 22.11.2021 г. выполнены проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского». Услуги оказаны подрядной организацией ООО «Ф1ТЕХ»;
· муниципальный контракт № 77/2023 от 24.03.2023 г. выполнены проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Братьев Михалевых г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Услуги оказаны подрядной организацией ООО ПСК «Иркут».
· Основное мероприятие 3.7. «Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог».
На реализацию мероприятия выделено 368 622,00 руб., фактическое расходование средств составило 368 622,00 руб. или 100,00 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество диагностированных автомобильных дорог (50 ед.), достигнут. В рамках реализации мероприятия выполнены следующие муниципальные контракты:
· муниципальный контракт № 44 от 13.07.2023 г. и № 79 от 07.11.2023 г. на выполнение работ по проведению инструментальной диагностики автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Усолье-Сибирское. Услуги оказаны подрядной организацией ООО «СтройЛабЭкспресс».
· Основное мероприятие 3.9. «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»». 
На реализацию мероприятия в отчетном году выделено 470 910 050,63 руб., в том числе из местного бюджета – 51 800 150,63 руб., из областного бюджета – 419 109 900,00 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 470 910 050,63 руб. или 100,00 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования (46 550,00 м2), достигнут. В рамках реализации мероприятия выполнено следующее мероприятие:
· Мероприятие 3.9.1. «Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
На реализацию мероприятия в отчетном году выделено 470 910 050,63 руб., в том числе из местного бюджета – 51 800 150,63 руб., из областного бюджета – 419 109 900,00 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 470 910 050,63 руб. или 100,00 %.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2019-2025 годы государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 771-пп предоставлена субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 419 109 900,00 рублей. 
В рамках муниципального контракта № 633/2022 от 21.11.2022 г. с подрядной организацией ООО «Лидер1» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Краснофлотская. 
В рамках муниципального контракта № 693/2022 от 09.12.2022 г. с подрядной организацией ООО «Лидер1» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Максима Горького.
В рамках муниципального контракта № 113/2022 от 05.04.2022 г. с Акционерным обществом «Дорожная служба Иркутской области» (далее – АО «ДСИО) выполнены работы по капитальному ремонту проспекта Комсомольский от пересечения ул. Ленина до разворота на автомобильной дороге в районе дома № 95 проспекта Комсомольский (до пересечения с ул. Розы Люксембург).
В рамках муниципального контракта № 631/2022 от 21.11.2022 г. с подрядной организацией АО «ДСИО» выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск-Иркутск».
В рамках муниципального контракта № 108/2022 от 05.04.2022 г. с подрядной организацией ООО «ИИЦ» оказаны услуги по проведению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт проспекта Комсомольский от пересечения ул. Ленина до разворота на автомобильной дороге в районе дома № 95 проспекта Комсомольский (до пересечения с ул. Розы Люксембург).
· Мероприятие 3.10. «Проектирование строительства автомобильных дорог».
На реализацию мероприятия выделено 3 828 000,00 руб., фактическое расходование средств составило 3 428 000,00 руб. или 89,55 %. Отклонение в финансировании составило 400 000,00 руб. – в связи с тем, что 20.12.2023 г. дополнительным соглашением № 1 к муниципальному контракту внесены изменения в существенные условия муниципального контракта № 261/2023 от 10.04.2023 г. и стоимость выполнения работ по контракту за 1 этап составила 3 428 000,00 руб.
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество разработанных проектов строительства автомобильных дорог (ед.) считать равным 0 (ед.), т.к. при внесении изменений в Программу от 07.03.2024 г. № 899‑па при корректировке планового значения целевого показателя по основному мероприятию 3.10. «Проектирование строительства автомобильных дорог» допущена техническая ошибка, поскольку работы по проектированию объекта: Строительство улично-дорожной сети: ул. Снежная, ул. Изумрудная, ул. Молодежная, ул. Радужная, ул. Софийская, ул. Надежды, ул. Солнечная, ул. Рябиновая, ул. Звездная, ул. Земляничная, ул. Кедровая, ул. Лесная, ул. Жемчужная, ул. Ульяновская, ул. Екатерининская, ул. Мариинская, ул. Глиняный карьер в городе Усолье-Сибирское Иркутской области» осуществляются в 2 этапа (1 этап – с момента заключения контракта до 30.11.2023 г., 2 этап – 01.12.2023 г.-01.11.2024 г.) и повлияет на достижение показателя программы в 2024 году.
· Мероприятие 3.12. «Восстановление ливневой канализации».
На реализацию мероприятия выделено 142 200,11 руб., фактическое расходование средств составило 142 200,11 руб. или 100,00 %.  
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление ливневой канализации (1 ед.), достигнут, несмотря на то, что плановое значение показателя по данному мероприятию равно 3 ед. При внесении изменений в Программу от 09.01.2024 г. № 2-па при корректировке значения целевого показателя допущена техническая ошибка (плановое значение необходимо считать – 1 ед.). 
В рамках муниципального контракта № 70 от 16.10.2023 г. выполнены работы по устройству ливневой канализации на территории, расположенной в районе многоквартирного жилого дома по ул. Интернациональная, 54. Работы выполнены подрядной организацией ООО «КУРДСИБСТРОЙ».
4. На реализацию Подпрограммы «Организация освещения улиц города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 4) было выделено 18 725 825,02 руб. за счет средств местного бюджета, фактическое исполнение средств в результате реализации мероприятий Подпрограммы № 4 составило 18 256 001,32 руб. или 97,49 %. 
 В рамках Подпрограммы № 4 в 2023 году реализованы следующие мероприятия:
·  Основное мероприятие 4.1. «Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское».  На его реализацию выделено 16 751 384,60 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 16 420 270,17 руб. или 98,02 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – протяженность содержания линий наружного освещения территории города (59,57 км), достигнут.
Выполнены работы по содержанию наружного освещения города: нормативная чистка светильников,  измерение уровней освещенности наружного освещения,  проверка уровней напряжения и нагрузок в распределительных сетях, подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А), снятие показание электроэнергии, смена ламп накаливания, замена светильников, приборов учета, проведению электромонтажных работ по наружному освещению (установка ж/б опор, устройство заземление опор ВЛ и подстанций, подвеска самонесущих изолированных проводов, установка пускорегулирующей аппаратуры, подвеска кронштейнов для светильников, установка светильников, и т.д.).
Также в рамках мероприятия 4.1.1. «Расчет за потребленную электроэнергию» оказаны услуги по поставке электроэнергии для наружного освещения города. 
На реализацию мероприятия выделено 9 310 152,27 руб., фактическое расходование средств составило 8 979 568,32 руб. или 96,45 %. Отклонение в финансировании составило 330 583,95 руб. – экономия по результатам за фактически потребленную электроэнергию с поставщиком ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» согласно заключенным муниципальным контрактам энергоснабжения бюджетного потребителя.
· Мероприятие 4.1.2. «Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское». На реализацию мероприятия выделено 6 708 391,85 руб., фактическое расходование средств составило 6 708 391,85 руб. или 100,00 %.
Работы по содержанию и ремонту сетей наружного освещения города выполнены согласно заключенным муниципальным контрактам № 830/2022 от 09.01.2023 г., № 331/2023 от 05.06.2023 г., № 479/2023 от 26.06.2023 г., № 806/2023 от 30.10.2023 г. с ООО «Усолье-Энерго-Транзит».
· Мероприятие 4.1.3. «Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское». На реализацию мероприятия выделено 732 840,48 руб., фактическое расходование средств составило 732 310,00 руб., или 99,93 %. Отклонение в финансировании составило 530,48 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов. 
Выполнены обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЭПУ линии наружного освещения. Работы выполнены ОГУЭП «Облкоммунэнерго».
В рамках муниципальных контрактов № 237 от 20.12.2022 г. с ООО «СК АКРОНИМ» выполнены работы по восстановлению уличного освещения по пр-ту Химиков и улице Дзержинского.
В рамках муниципального контракта № 59 от 21.09.2023 г. выполнены работы по восстановлению питающей линии электроснабжения по ул. Интернациональная. Работы выполнены ООО «Усолье-Энерго-Транзит».
· Основное мероприятие 4.4. «Организация уличного освещения».
На реализацию данного мероприятия выделено 1 974 440,42 руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение средств по мероприятию составило 1 835 731,15 руб. или 92,97 %. Отклонение в финансировании составило 138 709,27 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов. 
В рамках муниципального контракта № 335/2023 от 06.06.2023 г., № 94 от 29.11.2023 г., № 96 от 14.12.2023 г. с подрядной организацией ООО «Усолье-Энерго-Транзит» выполнены работы по организации уличного освещения по ул. Фрунзе, ул. Краснофлотская, ул. Максима Горького.
В рамках муниципальных контрактов № УПП-23/ЮЛ-47 от 03.04.2023 г., № УПП‑23/ЮЛ-121 от 31.05.2023 г., № УПП-23/ЮЛ-294 от 04.08.2023 г., № УПП‑23/ЮЛ-295 от 04.08.2023 г., № УПП-23/ЮЛ-296 от 04.08.2023 г. с подрядной организацией ООО «Облкоммунэнерго» выполнены работы по техническому присоединению к электрическим сетям по ул. Фрунзе, ул. Сиреневая, ул. Пожарского, ул. Купца Пономарева, ул. Василия Потапова, пр-т Комсомольский.
В рамках муниципального контракта № 67 от 05.10.2023 г. с подрядной организацией ООО «ВОСТСИБГРАЖДАНПРОЕКТ» выполнены работы по разработке проектной документации по устройству сетей наружного освещения по ул. Краснофлотская, ул. М. Горького, ул. Крупской, ул. Бережки, сквер расположенный в границах ул. Ватутина, пр-д Фестивальный.
5. На реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 5) в 2023 г. было выделено 5 998 098,63 руб., исполнение средств по мероприятиям составило 5 998 098,63 руб. или 100,00 %.
В рамках Подпрограммы № 5 в 2023 году реализованы следующие мероприятия:
· Основное мероприятие 5.1. «Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде».
На его реализацию выделено 28 098,63 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 28 098,63 руб. или 100 %.
В рамках мероприятия 5.1.2. «Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское» выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета и подключение к централизованной системе газоснабжения по адресам: г. Усолье-Сибирское, ул. Серегина, д. 47, кв. 36, пр. Комсомольский, д. 32, кв. 28, ул. Толбухина, д. 58, кв. 2.
· Основное мероприятие 5.2. «Актуализация и разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское».
На реализацию данного мероприятия выделено 5 770 000,00 руб. Фактическое исполнение средств по мероприятию составило 5 770 000,00 руб. или 100 %.
[bookmark: _Hlk35860974]Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации (2 шт.), достигнут.
В рамках муниципального контракта № 63/2023 от 21.03.2023 г. оказаны услуги по разработке муниципальной геоинформационной системы муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской области и актуализации технической документации, отображающей текущее состояние и будущее развитие системы ЦТС.
 В рамках муниципального контракта № 165/2023 от 27.03.2023 г. оказаны услуги по разработке муниципальной геоинформационной системы муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской области и актуализации технической документации, отображающей текущее состояние и будущее развитие систем ЦВС и ЦВО.
· Основное мероприятие 5.3 «Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водопотребления и водоотведения», на реализацию мероприятия выделено 200 000,00 руб., фактическое исполнение средств по данному мероприятию составило 200 000,00 руб. или 100,00 %. Показатели, характеризующие выполнение мероприятия:
 - экономия электроэнергии в натуральном выражении (16 525 тыс. кВт) - проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города по ремонту системы теплоснабжения, позволило сократить количество потребляемой электроэнергии, за счет исключения необходимости использования электронагревательного оборудования; 
- экономия тепловой энергии в натуральном выражении (200 Гкал) – в результате замены старых оконных проемов на современные окна из ПВХ в бюджетных учреждениях города получили экономию тепловой энергии; 
- экономия водоснабжения в натуральном выражении (440 м3) – в результате проведения технических мероприятий в бюджетной сфере города по ремонту систем водоснабжения и водоотведения в бюджетных учреждениях города, что повлияло на снижение количества используемой воды.
В рамках основного мероприятия в 2023 году были выполнены следующие виды работ:
· произведена замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 32».
6. На реализацию подпрограммы «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 6) было выделено 18 905 116,32 руб., в том числе из местного бюджета 11 742 994,02 руб., из областного бюджета – 6 113 166,21 руб., благотворительные пожертвования – 234 630,40 руб. и целевые средства – 814 325,69 руб. Фактическое исполнение средств в результате реализации мероприятий Подпрограммы № 6 составило 18 505 555,77 руб., в том числе из местного бюджета – 11 344 291,68 руб., из областного бюджета 6 113 163,26 руб., благотворительные пожертвования – 234 630,40 руб. и целевые средства 813 470,43 руб. или 97,89 %. 
 В рамках Подпрограммы № 6 в 2023 году реализованы следующие мероприятия:
· Основное мероприятие 6.2. «Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское».
· Мероприятие 6.2.1. «Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа».
На реализацию данного мероприятия выделено 1 538 290,08 руб., в т. ч.: 1 303 659,68 руб. за счет средств местного бюджета, 234 630,40 руб. – благотворительные пожертвования. Фактическое исполнение мероприятия составило 1 139 587,77, в т.ч. за счет средств местного бюджета – 904 957,37 руб., за счет благотворительных пожертвований – 234 630,40 руб. или 74,08 %. Отклонение в финансировании составило 398 702,31 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов. 
В рамках мероприятия выполнена поставка сжиженного газа для мемориального комплекса, выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования на городском мемориале памяти «Вечный огонь» согласно заключенным контрактам с АО «Иркутскоблгаз», ООО «ЧИТАОБЛГАЗ». 
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское (1 ед.), достигнут.
· Мероприятие 6.2.2 «Обустройство мемориала памяти и памятников города».
На реализацию данного мероприятия выделено из средств местного бюджета 132 395,93 руб., фактическое исполнение мероприятия составило 132 395,93 или 100 %. 
В рамках муниципального контракта № 24 от 15.05.2023 г. с индивидуальным предпринимателем Луфаренко И.В. выполнены работы по ремонту сооружения «Мемориал усольчанам, павшим в боях за свободу и независимость Родины» и мойка памятника красногвардейцам, погибших в годы Великой Отечественной войны.
· Основное мероприятие 6.4. «Обустройство пешеходных дорожек».
На реализацию мероприятия выделено 868 726,10 руб., в том числе средства местного бюджета – 95 559,89 руб., средства областного бюджета – 773 166,21 руб. Фактическое расходование средств по данному мероприятию составило 868 726,10 руб., в том числе средства местного бюджета – 95 559,89 руб., средства областного бюджета – 773 166,21 руб. или 100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – площадь обустроенных пешеходных дорожек 220 м2, достигнут. 
В рамках муниципального контракта № 272/2023 от 18.04.2023 г. с ООО «СТРОЙДОРСЕРВИС» выполнены работы по обустройству пешеходной дорожки в районе МБОУ «Гимназия № 1».
· Основное мероприятие 6.5. «Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм».
На реализацию данного мероприятия выделено 955 638,49 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 955 638,49 руб. или 100,00 %. 
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (100%), достигнут. 
В рамках муниципального контракта от № 821/2022 от 28.12.2022 г. выполнены работы по содержанию и ремонту детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм. Работы выполнены индивидуальным предпринимателем Березовским Р.А.
· Основное мероприятие 6.6. «Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)». 
На реализацию мероприятия было выделено 23 620,00 руб. Фактическое исполнение средств по данному мероприятию составило 23 620,00 руб. или 100%. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) (1 ед.), выполнен. 
В рамках муниципального контракта № 50 от 30.08.2023 г. оказаны услуги по проведению негосударственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, выполненной на благоустройство общественной территории в районе проезда Фестивальный.
·   Основное мероприятие 6.18. «Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)».
На реализацию мероприятия выделено 7 205 062,51 руб., фактическое расходование средств составило 7 205 062,51 руб. или 100,00 %. 
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.) (100 %), достигнут. 
• Мероприятие 6.18.1 «Содержание общественных территорий (зимнее/летнее)».
На реализацию мероприятия выделено 6 187 089,70 руб., фактическое расходование средств составило 6 187 089,70 руб. или 100,00 %. 
В рамках муниципальных контрактов № 306/20022 от 21.07.2022 г., № 480/2023 от 07.06.2023 г., № 816/2023 от 07.11.2023 г., № 819/2022 от 26.12.2022 г. выполнены работы по содержанию общественных территорий города.
• Мероприятие 6.18.2 «Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения».
На реализацию мероприятия выделено 1 017 972,81 руб., фактическое расходование средств составило 1 017 972,81 руб. или 100,00 %. 
В рамках муниципальных контрактов с ООО «Кросс+» выполнены работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в количестве 17 шт., расположенные по адресам: проспект Красных партизан, д. 24 (перекресток пр. Космонавтов – Красных партизан) – 1 шт., пр‑т Комсомольский, д. 124 – 1 шт., Комсомольская площадь, МБКДУ «Дворец культуры» - 3 шт., пр-кт Комсомольский, дом № 97 – 1 шт., ул. Энгельса, д. 1 (перекресток ул. Интернациональная – Энгельса – К.Либкнехта) – 1 шт., остров Варничный – 4 шт., перекресток ул. Менделеева – Ленина – Интернациональная – 1 шт., перекресток ул. Толбухина – К.Либкнехта – Декабристов – 1 шт., Комсомольская площадь (территория Нижнего парка) – 1 шт., проспект Комсомольский, мемориал памяти «Вечный огонь», «Скейтпарк» (район территории стадиона «Химик») – 3 шт.
· Основное мероприятие 6.21. «Реализация инициативных проектов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
На реализацию мероприятия выделено 2 133 177,43 руб., в том числе средства местного бюджета – 1 918 851,74 руб., целевые средства – 214 325,69 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 2 132 322,50 руб., в том числе средства местного бюджета – 1 918 851,74 руб., целевые средства – 213 470,76 руб. или 99,96 %. 
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество инициативных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (3 ед.), достигнут.
Данное мероприятие выполнено в рамках реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
· Мероприятие 6.21.7. «Реализация инициативного проекта «Благоустройство дворовой территории. Приобретение и установка детского спортивного оборудования в районе многоквартирного дома по ул. Восточная, 35».
На реализацию мероприятия выделено 400 000,00 руб., в том числе средства местного бюджета – 360 000,00 руб., целевые средства – 40 000,00 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 400 000,00 руб., в том числе средства местного бюджета – 360 000,00 руб., целевые средства – 40 000,00 руб. или 100,00 %.
В рамках муниципального контракта № 33 от 02.06.2023 г. с ООО «Аркоболено» выполнены работы по благоустройству по ул. Восточная.
·   Мероприятие 6.21.8. «Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории, расположенной в районе домов 76-82 по ул. Заречная».
На реализацию мероприятия выделено 1 189 920,57 руб., в том числе средства местного бюджета – 1 069 920,57 руб., целевые средства – 120 000,00 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 1 189 065,64 руб., в том числе средства местного бюджета – 1 069 920,57 руб., целевые средства – 119 145,07 руб. или 99,93 %. Отклонение в финансировании составило 854,93 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов. 
В рамках муниципального контракта № 31 от 02.06.2023 г. с ООО «Первая Строительная Компания» выполнены работы по благоустройству территории (установка ограждения и оборудования спортивной площадки), расположенной в районе домов 76-82 по ул. Заречная.
В рамках муниципального контракта № 32 от 02.06.2023 г. с ООО «Стройресурс» выполнены работы по благоустройству территории (устройство основания и покрытия спортивной площадки), расположенной в районе домов 76-82 по ул. Заречная.
· Мероприятие 6.21.9. «Реализация инициативного проекта «Благоустройство парковочной площадки в гравийном исполнении по ул. Розы Люксембург, д. 6».
На реализацию мероприятия выделено 543 256,86 руб., в том числе средства местного бюджета – 488 931,17 руб., целевые средства – 54 325,69 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 543 256,86 руб., в том числе средства местного бюджета – 488 931,17 руб., целевые средства – 54 325,69 руб. или 100,00 %.
В рамках муниципального контракта № 57 от 19.09.2023 г. с ООО «Дороги и Клининг» выполнены работы по благоустройству парковочной площадки в гравийном исполнении по ул. Розы Люксембург, д. 6.
· Основное мероприятие 6.25. «Благоустройство территории (обустройство парковки в районе улицы Интернациональная, д. 50) в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области».
На реализацию мероприятия выделено 2 048 205,78 руб., в том числе: средства местного бюджета – 68 205,78 руб., средства областного бюджета – 1 780 000,00 руб., целевые средства – 200 000,00 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 2 048 205,78 руб., в том числе: средства местного бюджета – 68 205,78 руб., средства областного бюджета – 1 780 000,00 руб., целевые средства – 200 000,00 руб. или 100,0 %.
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество благоустроенных территорий (обустройство парковки в районе улицы Интернациональная, д. 50) – 1 ед., достигнут. 
В рамках муниципального контракта № 342/2023 от 07.06.2023 г. с ООО «Лидер1» выполнены работы по благоустройству дворовой территории в районе улицы Интернациональная, д. 50.
 В рамках муниципального контракта № 53 от 07.09.2023 г. с ООО «Многофункциональный центр услуг» выполнены работы по дворовой территории в районе улицы Интернациональная, д. 50 (демонтаж деревьев).
Основное мероприятие 6.26. «Создание спортивной площадки в районе пересечения ул. Купца Пономарева и ул. Пожарского (м-н Западный г. Усолье-Сибирское) в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области».
На реализацию мероприятия выделено 2 000 000,00 руб., в том числе: средства местного бюджета – 20 000,00 руб., средства областного бюджета – 1 780 000,00 руб., целевые средства – 200 000,00 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 1 999 999,07 руб., в том числе: средства местного бюджета – 19 999,99 руб., средства областного бюджета – 1 779 999,17 руб., целевые средства – 199 999,91 или 100 %. Отклонение в финансировании составило 0,93 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество созданных спортивных площадок в районе пересечения ул. Купца Пономарева и ул. Пожарского (м-н Западный г. Усолье-Сибирское) – 1 ед., достигнут. 
В рамках муниципального контракта № 396/2023 от 23.06.2023 г. с индивидуальным предпринимателем Панян А.М. выполнены работы по благоустройству территории микрорайона Западный в городе Усолье-Сибирское.
· Основное мероприятие 6.27. «Создание Сквера в районе пересечения ул. Сиреневая и ул. Пожарского (м-н Западный г. Усолье-Сибирское) в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области».
На реализацию мероприятия выделено 2 000 000,00 руб., в том числе: средства местного бюджета – 20 000,00 руб., средства областного бюджета – 1 780 000,00 руб., целевые средства – 200 000,00 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 1 999 997,62 руб., в том числе: средства местного бюджета – 19 999,98 руб., средства областного бюджета – 1 779 997,88 руб., целевые средства – 199 999,76 руб. или 100 %. Отклонение в финансировании составило 2,38 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
В рамках муниципального контракта № 396/2023 от 23.06.2023 г. с индивидуальным предпринимателем Панян А.М. выполнены работы по благоустройству территории микрорайона Западный в городе Усолье-Сибирское.
7. На реализацию подпрограммы № 8 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2020-2025 годы» (далее – Подпрограмма № 8) было выделено 44 663 994,28 руб., в том числе из местного бюджета – 3 224 494,28 руб., из областного бюджета – 41 439 500,00 руб. Фактическое исполнение Подпрограммы № 8 составило 0,00 руб. или 0,0 %. 
 В рамках Подпрограммы № 8 в 2023 году запланированы следующие мероприятия:
· Основное мероприятие 8.1. «Разработка проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское».
На реализацию данного мероприятия выделено 32 243 994,28 руб., в том числе: 3 224 494,28 руб. за счет средств местного бюджета, 29 019 500,00 руб. за счет средств областного бюджета, фактическое исполнение по данному мероприятию составило 0,00 руб. или 0,0 %.
Отклонение в финансировании составило 32 243 994,28 руб., в результате неисполнения в срок муниципального контракта «Подрядчиком».
· Основное мероприятие 8.2. «Разработка проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское».
На реализацию данного мероприятия выделено 12 420 000,00 руб., в том числе: 12 420 000,00 руб. за счет средств областного бюджета, фактическое исполнение по данному мероприятию составило 0,00 руб. или 0,0 %.
Отклонение в финансировании составило 12 420 000,00 руб., в результате неисполнения в срок муниципального контракта «Подрядчиком» и принятия решения «Заказчиком» об одностороннем расторжении контракта.
2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы. 
Положительными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:
- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2023 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 1 716 000,00 руб. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам;
- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2023 году предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 419 109 900,00 руб. на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2023 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в размере 6 113 166,21 руб.; 
- выполнение мероприятий в рамках реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
- дополнительное выполнение работ по ремонту жилищного фонда города, по восстановлению наружного освещения города Усолье-Сибирское, по техническому обслуживанию газового оборудования и поставке газа, за счет целевых средств;
- проведение аукционов, запроса котировок, в результате которых сложившаяся экономия позволила снизить затраты на выполнение плановых объемов и увеличить объемы выполненных работ.
Отрицательным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, является:
· [bookmark: _GoBack]реализация муниципальных контрактов в несколько этапов, когда по условиям контракта график выполнения работ производится в 2 этапа и оплата за 2-ой этап будет произведена после фактического выполнения работ в 2024 году;
· неисполнения в срок муниципального контракта «Подрядчиком» и принятия решения «Заказчиком» об одностороннем расторжении контракта.
В результате реализации мероприятий в 2023 году повысился уровень внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское, обеспечено своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье – Сибирское, обеспечено проведение капитального и текущего ремонта помещений многоквартирных домов, повышено качество состояния автомобильных дорог города, обеспечена бесперебойная работа уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское, проведено благоустройство на территории города. 
3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
В целях реализации Программы в 2023 году в Программу были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
· от 31.01.2023 г. № 226-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
· от 01.03.2023 г. № 430-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2023 г. № 7/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8;
· от 21.04.2023 г. № 849-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 09.02.2023 г. № 13/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8;
· от 06.06.2023 г. № 1249-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.05.2023 г. № 40/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8;
· от 28.07.2023 г. № 1728-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2023 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 г. № 40/8;
· от 02.10.2023 г. № 2261-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2023 г. № 68/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 г. № 40/8, от 29.06.2023 г. № 52/8;
·      от 09.01.2024 г. № 2-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023 г. № 95/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 г. № 40/8, от 29.06.2023 г. № 52/8, от 28.09.2023 г. № 68/8, от 26.10.2023 г. № 81/8;
· от 07.03.2024 г. № 899-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», от 25.01.2024 г. № 2/8 «О  внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»,  от 06.02.2024 г. № 11/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» с изменениями от 25.01.2024 г. № 2/8.
Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2023 году на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в таблице 1 к настоящей пояснительной записке.  


Мэр города                                                                                             М.В. Торопкин
