Приложение 4
                                                                              к Отчету о реализации Программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2025 годы
за 2023 год
              
Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01 августа 2019 года № 1901, (далее – Порядок).
1. Для оценки эффективности подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 1) учитываются 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа основных направлений. 
 Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателя подпрограммы и его планового значения:
(49/49 + 84 865,40/84 865,40)/2 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 1, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 1:
(5 191 347,48 / 5 370 076,42) = 0,97
Эффективность реализации Подпрограммы 1: (1,00 * 0,97) = 0,97
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 1 является эффективной.
2. Для оценки эффективности подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 2) в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимые для комплексного анализа основных направлений.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 2 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:
(9/9 + 329,93/329,93)/2 =1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 2, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 2:
(3 609 094,06 / 3 609 094,06) = 1,00
Эффективность реализации Подпрограммы № 2: (1,0 * 1,0) = 1,00
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 2 является эффективной.
3. Для оценки эффективности подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 3) в перечень показателей включены 7 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа основных направлений.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 3 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:
(80/80+1,295/1,295+46550,00/46550,00+7/7+3/3+50/50+1/1)/7= 1,00
[bookmark: _GoBack]Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 3, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы № 3:
(548 502 530,72 / 553 596 905,70) = 0,99
Эффективность реализации Подпрограммы 3: (1,00 * 0,99) = 0,99
Согласно критериям оценки эффективности, реализации Подпрограммы № 3 является эффективной.
4. Для оценки эффективности подпрограммы «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 4) в перечне 1 целевой показатель, необходимый для комплексного анализа основных направлений.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 4 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:
(59,57 / 59,57)/ 1 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 4, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы № 4:
(18 256 001,32 / 18 725 825,02) = 0,97
Эффективность реализации Подпрограммы 4: (1,00 * 0,97) = 0,97
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 4 является эффективной.
5. Для оценки эффективности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 5) в перечень показателей включены 8 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа основных направлений.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 5 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:
(100/100+95/95+95/95+16525/16525+200/200+440/440+2/2+100/100)/8 = 1,00
          Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 5, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 5:
(5 998 098,63 / 5 998 098,63) = 1,00
Эффективность реализации Подпрограммы № 5: (1,0 * 1,0) = 1,00 
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 5 является эффективной. 
6. Для оценки эффективности подпрограммы «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 6) в перечень показателей включены 10 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа основных направлений.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 6 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:
(1/1+100/100+220/220+100/100+1/1+100/100+3/3+1/1+1/1+1/1)/10=1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 6, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 6:
(18 505 555,77 / 18 905 116,32) = 0,98
Эффективность реализации Подпрограммы № 6: (1,0 * 0,98) = 0,98
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 6 является эффективной.
7. Оценку эффективности подпрограммы «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 8) произвести не предоставляется возможным в связи с тем, что бюджетные ассигнования доведены на 2022-2023 годы, в рамках реализации мероприятий Подпрограммы № 8 заключены муниципальные контракты, но денежные средства не израсходованы в результате неисполнения в срок муниципальных контрактов «Подрядчиком».
8. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 6 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа результативности:
· доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта;
· общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт;
· доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения;
· протяженность содержания линий наружного освещения территории города;
· объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;
· доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города.
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:
(7,88/7,88+329,93/329,93+79,13/79,13+59,57/59,57+4,128/4,128+100/100)/6=1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы: 
(600 062 627,98 / (650 869 110,43 – 44 663 994,28)) = 0,99
Эффективность реализации Программы:
 (1,00 * 0,99) = 0,99

   Согласно критериям оценки эффективности, в соответствии с Порядком, реализация Программы является эффективной и требует дальнейшей реализации.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2023 год можно сделать следующий вывод:
- предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по развитию жилищно-коммунального хозяйства города в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Подпрограммы эффективны, актуальны и требуют дальнейшей реализации. Для  расчета оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм за 2023 год, в связи с тем, что не производилась оценка эффективности Подпрограммы № 8 ввиду неисполнения в срок муниципальных контрактов «Подрядчиком», определялся путем сопоставления фактических объемов и плановых объемов уменьшенных на плановый объем финансирования Подпрограммы № 8.
 


 Мэр города Усолье-Сибирское                                                    М.В. Торопкин
