Российская Федерация

Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2024
№ 1651-па
О
подготовке объектов городского хозяйства муниципального образования «город Усолье- Сибирское» к отопительному сезону 2024-2025 гг.
Для организации обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов городского хозяйства, объектов социальной сферы муниципального образования «город Усолье-Сибирское» к отопительному сезону 2024-2025 гг., руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 6, части 2 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье – Сибирское», администрация города Усолье - Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов городского хозяйства муниципального образования «город Усолье-Сибирское» к отопительному сезону 2024-2025 гг.

2. Установить срок окончания работ по подготовке объектов городского хозяйства к новому отопительному сезону - 10 сентября 2024 г.

3. Руководителям организаций всех форм собственности:

- предоставить в комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, согласованные с ООО «Иркутская энергосбытовая компания» графики сдачи в эксплуатацию тепловых узлов подведомственных объектов;
- произвести подготовку теплопотребляющего оборудования, зданий и помещений в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 в срок до 01.09.2024 г.;
- обеспечить надлежащее состояние вентиляционных каналов и дымоходов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;
- в срок до 01.09.2024 г. провести проверку контуров заземления, с предоставлением в отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское копий протоколов измерения:

- сопротивления изоляции кабельных линий до 1кВ, от ВРУ до распределительных щитов;

- сопротивления изоляции кабельных линий до 1 кВ, от ВРУ до КТП;

- переходных сопротивлений контактных соединений заземляющего проводника;

- сопротивления растеканию тока заземляющих устройств;

- прогрузки автоматических выключателей.

4. Управляющим организациям города Усолье-Сибирское, председателям некоммерческих организаций жилищно-строительных кооперативов, ТСЖ, ТСН, собственникам ведомственного жилищного фонда организовать подготовку жилого фонда города Усолье-Сибирское в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170, с оформлением паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях в срок до 01.09.2024 г.

5. Управляющим организациям города Усолье-Сибирское, председателям некоммерческих организаций жилищно-строительных кооперативов, ТСЖ, ТСН, обеспечить наличие квалифицированного, аттестованного персонала, обслуживающего весь комплекс инженерного оборудования, зданий и сооружений, под руководством инженерно-технического работника, персонально ответственного за техническое состояние инженерных сетей, или договора со специализированной организацией на техническое и аварийное обслуживание объектов.
6. Руководителям организаций жилищно - коммунального хозяйства, объектам социальной сферы представлять в комитет по городскому хозяйству администрации города отчёты о ходе исполнения мероприятий в письменном виде ежемесячно к 5 и 20 числам каждого месяца, начиная с 01.06.2024 г.

7. Предоставить в отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское графики проведения промывки и гидравлического испытания внутридомовых систем теплоснабжения, по окончанию промывки и гидравлического испытания внутридомовых систем составить акты готовности системы к работе в отопительный период с участием представителя Усольского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт», УТС ТЭЦ - 11 ООО «Байкальская энергетическая компания».
8. Управляющим организациям города Усолье-Сибирское, ресурсоснабжающим организациям города предоставить итоговый отчёт о готовности к отопительному сезону представить в комитет по городскому хозяйству администрации города не позднее 10.09.2024 г.

9. Заместителю мэра города - председателю комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское А.Ю. Красноярову рассматривать на заседаниях штаба по подготовке города к зиме ход выполнения мероприятий, утверждённых настоящим постановлением. Решения штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024 - 2025 гг. являются обязательными для исполнения предприятиями и организациями, расположенными на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
10.  Ответственность за подготовку систем жизнеобеспечения города и выполнение плана мероприятий по подготовке объектов городского хозяйства города Усолье-Сибирское на 2024 - 2025 гг. возложить:

1. по подготовке оборудования, сооружений, сетей теплового хозяйства города - на директора ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания» Шуляшкина К.В.;

2. по подготовке оборудования, сооружений, сетей водопроводно- канализационного хозяйства - на генерального директора ООО «АкваСервис» Кустоса Е.С.;

3. по подготовке системы электроснабжения города - на начальника УПП ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Гербач А.А.;

4. по подготовке газовых установок и сетей газоснабжения многоквартирных домов и домов частного сектора, в соответствии с границами эксплуатационной и балансовой ответственности - на начальника участка «Усольемежрайгаз» АО «Иркутскоблгаз» Казакова Я.А., на управляющие жилищным фондом организации, на организации, имеющие в своём ведении газифицированные дома;

5. по подготовке жилищного фонда города, с оформлением паспортов готовности к работе в зимних условиях:

- на генерального директора ООО УК «Ты выбрал качество» Чугаевскую Л.Ю.;
- на генерального директора ООО УК «Усолье Жилсервис» Стародубцева А.П.;
- на генерального директора ООО «Многофункциональный центр услуг» Соловых А.С.;
- на генерального директора ООО «Вега» Бессонова Я.И.;

- на генерального директора ООО «Сантехник» Кузьмайтис Л.М.;

- на генерального директора ООО «Усольская» Кузнецова Е.Н.;

- на и.о. генерального директора ООО «Мастер» Грошева С.Н.;
- на генерального директора ООО УК «Усольчанка» Середюка Е.С.;

- на генерального директора ООО «Робот- Строй» Пыткеева Д.С.;

- на индивидуального предпринимателя Кузьмайтис А.В.;
- на председателей жилищно-строительных кооперативов, ТСЖ;

- на руководителей организаций - собственников ведомственного жилищного фонда;

6. по подготовке муниципального общественного транспорта - на и.о. генерального директора МУП ПО «Электроавтотранс» Букреева В.С.
7. по подготовке учреждений образования муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - на начальника отдела образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Домашенко Ю.Г.;
8. по подготовке учреждений культуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - на начальника отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.;
9. по подготовке учреждений спорта муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - на начальника отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.

11. Руководителям организаций различных форм собственности создать:

- аварийные подразделения для принятия оперативных мер по предупреждению аварий, локализации мест аварий, ликвидации повреждений на системах жизнеобеспечения и восстановления заданных режимов энергоснабжения в срок до 10.09.2024 г.;

- аварийный запас материально-технических ресурсов для решения задач по ликвидации аварий и отказов технологического оборудования в период прохождения отопительного сезона 2024 - 2025 гг. в срок до 16.11.2024 г.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http;//www.usolie-sibirskoe.ru.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское – Красноярова А.Ю.  
Мэр города Усолье-Сибирское                                                      М.В. Торопкин

Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование». 

Утверждён: 

постановлением администрации  

города Усолье-Сибирское

                         от 31.05.2024 №1651-па
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2024-2025 гг.
I ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	Наименование работ
	Сумма тыс. руб.
	Протяженность, м.п.
	Месторасположение ремонта
	Ответственный за              выполнение

	Сети теплоснабжения

	Ремонтная программа
	*
	
	
	

	РС-3
	*
	441
	Ремонт участка тепловой сети РС-3 от ТК-3-2-19 до ТК-3-2-20 и до ИТП ул. Сеченова, д. 5,7
	УТС ТЭЦ-11 ООО                 «Байкальская энергетическая компания»

	РС-5
	*
	292
	Ремонт участка тепловой сети РС-5 от ТК-5-1-1 до ТК-5-1-3
	

	Техническое присоединение
	*
	
	
	

	РС-13
	*
	26
	Тепловая сеть № 4-2022 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, определяемой по наружной стене дома, расположенного по адресу: г. 

Усолье-Сибирское, ул.

Машиностроителей, 8
	-//-

	РС-3
	*
	90
	Тепловая сеть № 1-2022 для теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Усолье- Сибирское, квартал северный, дом 1.2с
	-//-


II ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
	Наименование работ
	Сумма тыс. руб.
	Протяжённость, м.п.
	Месторасположение ремонта
	Ответственный за              выполнение

	Объекты водоснабжения

	Капитальный ремонт скорого фильтра №11 с заменой фильтрующего материала
	*
	1
	
	ООО «АкваСервис»

	Кап. ремонт резервуара очищенной воды №2 е торкретированием внутренних поверхностей
	*
	1
	
	-//-

	Кап. ремонт системы трубопровода ши нагнетания насосов с заменой задвижки Ду- 800мм №5 на стальную задвижку Ду- 800мм с электроприводом в насосной станции в/з «Белая»
	*
	1 шт.
	
	-//-

	Кап. ремонт трубопроводов ХВС с заменой участков на трубы ПНД
	*
	6070 м
	
	-//-

	Кап. ремонт запорной арматуры на трубопроводах ХВС
	*
	42 шт. 
	
	-//-

	Кап. ремонт водопроводных, колодцев D - 1500 мм
	*
	9шт
	
	-//-

	Кап. ремонт пожарных 1 парангов
	*
	4 шт
	
	-//-

	Кап. ремонт системы теплоснабжения КОС -3 с заменой отопительного котла №2 КВРсД -0,3 на котёл КВРсД-0,5
	*
	1
	
	-//-

	Кап. ремонт системы вентиляции КНС -1 (КОС-3)
	*
	1 
	
	-//-

	Кап. ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции КНС -3
	*
	1 
	
	-//-

	Кап. ремонт системы перекачки сточных вол с заменой электронасосного агрегата ФГ-2400/75 на насосный агрегат 2СД- 2400775а с электродвигателем КНС-1 (город)
	*
	1 
	
	-//-

	Кап. ремонт колодцев ХФК D - 1000мм
	*
	47 шт. 
	
	-//-

	Кап. ремонт кабельной линии КЛ-35 кВ на во ́ "Белая"
	*
	700 м 
	
	-//-

	Кап. ремонт комплектной Трансформаторной подстанции КТП-107
	*
	1
	
	-//-

	Кап. ремонт трансформаторов ТМ- 320/6/0,4 на трансформатор ГМК - 1000/6/0,4 КНС-1 (город)
	*
	1 
	
	- // -

	Кап. ремонт распределительных устройств 0,4 кВ: КНС -2, КНС-3. КНС-4, КНС-5
	*
	1
	
	- // -

	Капитальный ремонт кровли здания БНВС КОС-3
	*
	1
	
	- // -

	Кап. ремонт внутренних помещений в здании НССО КОС-3 (отделочные, 1 сантехнические, электромонтажные работы)
	*
	1
	
	- // -

	Кап. ремонт внутренних помещений в здании АБК КОС-3 (отделочные)
	*
	1
	
	-  //  -

	Кап. ремонт внутренних помещений в здании КНС-3 (заменой оконных, дверных проёмов)
	*
	1
	
	-  //  -

	Кап. ремонт кровли здания КНС-5. КНС-2
	*
	2
	
	-  //  -

	Тек. ремонт фасада здания РММ, ул.Лермонтова.2А
	*
	1
	
	-  //  -

	Кап. ремонт камеры переключения канализационных коллекторов с заменой задвижки Д\-800мм на КНС-1 город
	*
	1
	
	-  //  -

	Кап. ремонт первичного отстойника ИПР-40 №2 с заменой бетонных лотков на стальные
	*
	1
	
	-  //  -

	Кап. ремонт вторичного отстойника ИВР-40 №2
	*
	1
	
	-  //  -

	Кап. ремонт технологического узла активного ила с заменой насосного агрегата ГраУ-300-1.6 в БНВС КОС-3
	*
	1
	
	-  //  -

	Кап. ремонт станции производства хлорной воды с заменой электролизёра МБЭ-50 на электролизёр МБЭ-100
	*
	1
	
	-  //  -


III ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
	Наименование работ
	Сумма тыс. руб.
	Протяжённость, м
	Месторасположение ремонта
	Ответственный за 

выполнение

	Кап. ремонт хоз. способ
	
	
	
	

	ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-151 ул. Северная г. Усолье-Сибирское


	*
	
	
	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

	КЛ-бкВ ПС-ЗГОЗРУ-6 кВ кВ яч.20 ТП-166 РУ-6 кВ яч. 1,2
	*
	
	
	-//-

	ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-Курорта ул. Рыбака (ул. Уватова) г. Усолье-Сибирское


	*
	
	
	-//-

	Монтаж систем учета
	*
	
	
	-//-

	Выполнение текущих аварийно-восстановительных работ: ВЛ, КЛ, ТП
	*
	
	
	-//-

	Текущий и капитальный ремонт ТП, КЛ, ВЛ (подряд)
	*
	
	
	-//-

	ВЛ-10 кВ фид.№10ТПС №26 и КЛ-10 кВ пос. Западный от яг.п/ст; 

КЛ-10 кВ пос. Западный от тяг.п/с
	*
	
	
	-//-


IV ОБЪЕКТЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
	Наименование работ
	Сумма тыс.. руб.
	Размерность
	Месторасположение ремонта
	Ответственный за выполнение

	1. Подготовка транспортных средств и механизмов  
	*
	3 шт.
	
	Филиал АО                  «Иркутскоблгаз»

«Усольемежрайгаз»

	2. Замена газовых плит 
	*
	60 шт.
	
	средства

абонентов

	3. Замена газовых счетчиков 
	*
	120 шт.
	
	средства

абонентов

	4. Приборный метод контроля
	*
	13,734 км
	
	Филиал АО                  «Иркутскоблгаз»

«Усольемежрайгаз»

	5. Контрольная опрессовка подземного газопровода
	*
	13,734 км
	
	-  //  -

	7. Текущий ремонт групповых установок (ТО и замена запорной арматуры, приборов КИП)
	*
	16 шт.
	
	-  //  -

	8.Ревизия редукционных головок
	*
	32 шт. 
	
	-  //  -

	9. Текущий ремонт защитных станций  
	*
	17 шт.
	
	-  //  -

	10. Техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирных жилых домов по договорам с УК
	*
	30,1  км
	
	Средства УК

	11. Подготовка к работе в зимних условиях производственные и бытовые помещения, склады, мастерские, гаражи
	*
	
	
	Филиал АО                  «Иркутскоблгаз»

«Усольемежрайгаз»

	12. Обслуживание внутриквартирного оборудования
	*
	4100 Аб. 
	
	


V ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА
	Наименование работ
	Сумма тыс. руб.
	Протяжённость, м.п.
	Месторасположение ремонта
	Ответственный за выполнение

	1. Поверка манометров 
	*
	45


	ул. Куйбышева, 16;
ул. Луначарского, д.2б;
ул. Республики, д. 10;
	МУП ПО «Электроавтотранс»

	2. Проверка приборов учета тепловой энергии 
	*
	1
	ул. Куйбышева, 16;
ул. Республики, д. 10;
	-  //  -

	3. Ремонт теплотрассы ГВС
	*
	60
	ул. Куйбышева, д.16;
	-  //  -

	4. Ремонт дежурного автобуса ГАЗель
	*
	1 шт.
	ул. Куйбышева, д.16;
	-  //  -

	5. Ремонт пожарного гидранта
	*
	2 шт.
	ул. Куйбышева, д.16;
	-  //  -

	6. Опрессовка пробным давлением систем отопления  
	*
	600
	ул. Куйбышева, 16;
ул. Луначарского, д. 2б;
	-  //  -

	7. Промывка систем отопления
	*
	600
	ул. Куйбышева, 16; 

ул. Луначарского, д.2б;
	-  //  -

	ВСЕГО по объектам транспорта:
	*
	
	
	


VI ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
	Наименование работ
	Сумма тыс. руб.
	Кол-во п.м.
	Месторасположение ремонта
	Ответственный за   выполнение

	ООО «УК «Усольская»

	Остекление подъездов
	*
	6 м2
	пр-т Комсомольский, д.28;
	

	Текущий ремонт кровли 
	*
	15 м2
	пр-т Комсомольский д. 8,28,75,134;
	

	Текущий ремонт системы отопления 
	*
	90 п.м.
	ул. Шевченко, д.1,2;

ул. Коростова, д.3;

ул. Ватутина, д. 5,16,18;
пр-т Комсомольский, д. 8,28,75,134;
	

	Текущий ремонт системы горячего водоснабжения
	*
	20 п.м.
	ул. Шевченко, д.1,2;

ул. Коростова, д.3;

ул. Ватутина, д. 5,16,18

пр-т Комсомольский, д.8,28,75,134
	

	Текущий ремонт канализации
	*
	15 п.м.
	ул. Шевченко, д.1,2;

ул. Коростова, д.3;

ул. Ватутина, д. 5,16,18

пр-т Комсомольский, д.8,28,75,134
	

	Заделка межпанельных швов
	*
	40 п.м.
	пр-т Комсомольский, д.8,28
	

	ИТОГО:
	*
	
	
	

	ООО УК «Усолье Жилсервис»

	Частичная замена розлива и стояков отопления, холодного и горячего водоснабжения 
	*
	428 п.м.
	ул. Луначарского, д.19а, 19б, 45;
пр-т Красных Партизан, д. 40, 32а, 44, 48;
ул. Ватутина д. 22;

ул. Суворова, д.6;

ул. Ленина, д.87, 97, 99;

ул. Стопани, д.87;

ул. Куйбышева, д. 18, 20;

ул. Интернациональная, 

д. 2, 4, 8, 10, 12;

пр-т Космонавтов, д.19, 40, 52, 62;
пр-т Химиков, д. 34, 35

пр-т Ленинский, д. 2, 4, 12;

ул. Карла Либкнехта, д. 57, 59;

ул. Матросова, д. 4;

ул. Молотовая, д. 28.
	

	Ревизия тепловых узлов и сдача их приёмочной комиссии
	*
	229 шт.
	Согласно утверждённого графика
	

	Ремонт канализации
	*
	46 п.м.
	ул. Толбухина, д. 1;

ул. Космонавтов, д. 10, 11, 32;

ул. Красных партизан, д. 36а;
ул. Машиностроителей, д. 12;

ул. Молотовая, д. 74;

ул. Ватутина, д. 26;

ул. Интернациональная, д. 4;

ул. Луначарского, д. 19а.
	

	Восстановление второй нитки остекления
	*
	7 шт.
	Ул. Энгельса, д. 44;
Пр-т Ленинский, д. 1;

Пр-т Красных партизан, 32а;
пр-т Космонавтов, д.52;
	

	Ремонт межпанельных швов 
	*
	225 п.м
	ул. Луначарского д. 23; 
ул. Серегина, д. 28;

ул. Интернациональная, д.10, 12, 14;
пр-т Космонавтов, д. 10, 50, 52;

пр-т Ленинский, д.1, 14;
ул. Молотовая, д. 80а;

ул. Ленина, д. 69.


	

	ИТОГО:
	*
	
	
	

	ООО «Сантехник»

	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления
	*
	23
	пр-т Космонавтов, д. 7,15;

пр-т Красных Партизан, д. 10,14,16,18,20,22,24,31,33, 38А,41,61;

пр-т Химиков, д. 2,4,6,8,53;

пр-т Ленинский, д. 9,60;

ул. Толбухина, д. 64;

ул. Луначарского, д.13
	

	Опрессовка трубопроводов и арматуры системы отопления 
	*
	34
	пр-т Космонавтов, д. 7,15;

пр-т Красных Партизан, д. 10,14,16,18,20,22,24,31,33, 38А,41,61;

пр-т Химиков, д. 2,4,6,8,53;

пр-т Ленинский, д. 9,60;

ул. Толбухина, д. 64;

ул. Луначарского, д.13
	

	Ремонт и восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов
	*
	280
	пр-т Космонавтов, д. 7,15;

пр-т Красных Партизан, д. 10,14,16,18,20,22,24,31,33, 38А,41,61;

пр-т Химиков, д. 2,4,6,8,53;

пр-т Ленинский, д. 9,60;

ул. Толбухина, д. 64;

ул. Луначарского, д.13
	

	Поверка приборов коммерческого учёта тепловой энергии
	*
	14
	Пр-т Космонавтов, д. 15;

Пр-т Красных партизан, д. 22, 33, 38А, 61;
Пр-т Химиков, д. 2, 4, 6, 8;

Пр-т Ленинский, д. 60;

Ул. Луначарского, д. 13;

Ул. Толбухина, д. 64;
	

	Поверка/ замена приборов коммерческого учёта холодного водоснабжения
	*
	2
	пр-т Красных Партизан, д. 14; 
пр-т Химиков, д. 53;
	

	Утепление дверных блоков на входе в подъезды
	*
	120
	пр-т Космонавтов, д. 7,15;

пр-т Красных Партизан, д. 10,14,16,18,20,22,24,31,33, 38А,41,61;

пр-т Химиков, д. 2,4,6,8,53;

пр-т Ленинский, д. 9,60;

ул. Толбухина, д. 64;

ул. Луначарского, д.13
	

	Ревизия трубопроводов и арматуры системы отопления и ГВС/замена сборок диаметром 15,20 мм
	*
	23
	пр-т Космонавтов, д. 7;

пр-т Красных Партизан, д. 10,14,16,18,20,22,24,31,33, 38А,41,61;

пр-т Химиков, д. 2,4,6,8;

пр-т Ленинский, д. 9,60;

ул. Толбухина, д. 64;

ул. Луначарского, д.13
	

	Ревизия/замена линейных балансировочных вентилей (отопления) диаметром 50,80 мм
	*
	23
	пр-т Космонавтов, д. 7,15;

пр-т Красных Партизан, д. 10,14,16,18,20,22,24,31,33, 38А,41,61;

пр-т Химиков, д. 2,4,6,8,53;

пр-т Ленинский, д. 9,60;

ул. Толбухина, д. 64;

ул. Луначарского, д.13
	

	Заделка межпанельных швов 
	*
	503 п.м
	пр-т Космонавтов, д. 7,15;

пр-т Красных Партизан, д. 10,14,16,18,20,22,24,31,33, 38А,41,61;

пр-т Химиков, д. 2,4,6,8,53;

пр-т Ленинский, д. 9,60;

ул. Луначарского, д.13;

ул. Толбухина, д. 64;
	

	Регулировка системы отопления 
	*
	34
	пр-т Космонавтов, д. 7,15;

пр-т Красных Партизан, д. 10,14,16,18,20,22,24,31,33, 38А,41,61;

пр-т Химиков, д. 2,4,6,8,53;

пр-т Ленинский, д. 9,60;

ул. Толбухина, д. 64;

ул. Луначарского, д.13
	

	Поверка/замена манометров
	*
	170
	пр-т Космонавтов, д. 7,15;

пр-т Красных Партизан, д. 10,14,16,18,20,22,24,31,33, 38А,41,61;

пр-т Химиков, д. 2,4,6,8,53;

пр-т Ленинский, д. 9,60;

ул. Толбухина, д. 64;

ул. Луначарского, д.13
	

	Замена термометров 
	*
	170
	пр-т Космонавтов, д. 7,15;

пр-т Красных Партизан, д. 10,14,16,18,20,22,24,31,33, 38А,41,61;

пр-т Химиков, д. 2,4,6,8,53;

пр-т Ленинский, д. 9,60;

ул. Толбухина, д. 64;

ул. Луначарского, д.13
	

	ИТОГО:
	*
	
	
	

	ООО УК «Мастер»

	Обслуживание узлов учета тепла, ГВС, ХВС (очистка фильтров) 
	*
	- 
	Пр-т Комсомольский, д. 60, 60/1-60/7;
Ул. Суворова, д. 27б, 27б/1, 27В;
	

	Обслуживание узлов учета тепла, ГВС, ХВС (гидро-теплоизоляция)
	*
	-
	Ул. Богдана Хмельницкого, д. 6,10,12,14;
Ул. Молотовая, д. 92Б, 92В, 92;
Пр-т Комсомольский, д. 3, 7;

Ул. Шевченко, д. 18;

Ул. Коростова, д. 7, 13;

Ул. Крупской, д. 16, 24, 46, 44, 45, 33, 35;
	

	Частичная замена розлива отопления
	*
	- 
	Ул. Молотовая, д. 92, 92Б, 92В;
	

	Промывка и гидравлические испытания систем ГВС и отопления
	*
	-
	Ул. Б. Хмельницкого, д. 6, 10, 12, 14, 27/1, 27/2;
Пр-т Комсомольский, д. 1,3, 7;

Ул. Шевченко, д. 18;

Ул. Коростова, д. 7, 11, 13;
	

	Установка предохранительных клапанов
	*
	-
	
	

	ООО «УК «ТвК»

	Ремонт межпанельных швов 
	*
	1123 п.м.
	ул. Интернациональная, д. 83, 87;
пр-т Космонавтов, д. 2, 5, 9, 13Б;

пр-т Красных партизан, д. 6, 65;

ул. Луначарского, д. 11, 41;
ул. Суворова, д. 33;
ул. Толбухина, д. 50,66;

пр-т Химиков, д. 7,13;
	

	Теплоизоляция трубопроводов
	*
	1128
	Ул. Ватутина, д. 14, 34;
Пр-т Комсомольский, д. 26;

Ул. Менделеева, д. 10;

Ул. Сеченова, д. 21;

Пр-д Фестивальный, д. 3
	

	Установка оконных блоков ПВХ (подъезд)
	*
	7 шт.
	пр-т Красных Партизан, д.8;
ул. Молотовая, д. 76;

пр-т Комсомольский, д. 124;
ул. Луначарского, д. 3,17;

пр-т Химиков, д. 3;

ул. Шевченко, д. 9.
	

	ООО «Вега»

	Замена розлива отопления с запорной арматурой
	*
	250 п.м.
	Ул. Стопани, д. 61а, 63;
Ул. Толбухина, д. 23;

Ул. Республики, д. 5;

Ул. Ленина, д. 107.
	

	Замена розлива холодного водоснабжения с запорной арматурой (замена на ППР)
	*
	187 п.м.
	Ул. Стопани, д. 63
Ул. Орджоникидзе, д. 3.
	

	Замена розлива горячего водоснабжения с запорной арматурой 
	*
	91 п.м.
	Ул. Стопани, д. 61а, 63;
Ул. Толбухина, д. 15;

Ул. Республики, д. 5;
	

	Ремонт системы канализации
	*
	60 п.м.
	Ул. Стопани, д. 61а, 63;

Ул. Толбухина, д. 15;

Ул. Республики, д. 9;
	

	Ремонт кровли 
	*
	216 м2
	Ул. Стопани, д. 61а;

Ул. Куйбышева, д. 1а;

Ул. Толбухина, д. 19.
	

	Установка оконных блоков из ПВХ
	*
	8 шт.
	Ул. Стопани, д. 70, 69;
Ул. Толбухина, д. 25;
пр-т Комсомольский, д. 79а;

Ул. Республики, д. 5, 11;

Ул. Серегина, д. 24.
	

	Ремонт индивидуальных тепловых пунктов
	*
	5 шт.
	Ул. Стопани, д. 61а, 70, 83, 85, 89.
	

	Ремонт отмостки, входов
	*
	278 м2
	Ул. Толбухина, д. 19, 23;
Ул. Интернациональная, д. 42.
	

	Ремонт межпанельных швов
	*
	850 м.п.
	ул. Стопани, д. 43, 53, 61а,70,75,77,79,83;
ул. Оржоникидзе, д. 3,5,11,13, 15;

ул. Республики, д. 5, 9;

ул. Ленина, д. 107;

ул. Интернациональная, д. 28,42;

проезд Серегина, д. 24

ул. Куйбышева, д. 7, 9,11;
	

	ИТОГО:
	*
	
	
	

	ООО «Усольчанка»

	Ремонт стояков отопления
	*
	30 п.м.
	ул. Менделеева, д.36;


	

	Замена запорной арматуры на системе отопления 


	*
	6 шт;
	ул. Менделеева, д.26;


	

	Подготовка индивидуального теплового пункта к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг.
	*
	
	ул. Ватутина, д. 1;

ул. Менделеева, д. 22;

ул. Менделеева, д. 24;

ул. Менделеева, д. 26;

ул. Менделеева, д. 36;

ул. Молотовая, д. 70Б;
	

	ИТОГО:
	*
	
	
	


VII ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
	Наименование работ
	Сумма 

млн. руб.
	Исполнитель

	Объекты образования

	Промывка, опрессовка систем отопления.           Подготовка и сдача тепловых узлов к отопительному периоду
	*
	ООО «Робот», ИП Кузьмайтис А.В.,                        УК «Усолье Жилсервис»

(по договору аварийно-технического обслуживания)

	Объекты культуры

	Ревизия тепловых узлов, поверка манометров, тепловых счетчиков, промывка и испытание отопительной системы: 

- МОУДОД «Детская музыкальная школа»

- МОУДОД «Детская художественная школа»

- МУК «ДК Мир»
	*
	ИП Кузьмайтис, ООО «Робот»

(по договору аварийно-технического обслуживания)



	2. Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов, утепление ограждающих конструкций по программе энергосбережение объектов культуры и образования
	*
	

	ВСЕГО по объектам социальной сферы
	*
	

	ВСЕГО по плану
	*
	


*- коммерческая тайна в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
Мэр города Усолье-Сибирское                                                          М.В. Торопкин
