## Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Таблица 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Отдел по благоустройству и экологии комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды |
| Участники муниципального проекта | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское |

### Таблица 2

### ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом с 2025 года) | возрастающий | ед. | 5 | 2025 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 года) | возрастающий | ед. | 1 | 2025* | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |  |  |
| 3. | Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2025 года) | возрастающий | ед. | 0 | 2025* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |  |

*В соответствии с Методикой расчета целевых показателей, утвержденной приказом Минстроя России от 09.06.2025 г. № 345/пр

### Таблица 3

### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом с 2025 года) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 года) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 3. | Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2025 года) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица 4

### ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

|  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальный проект «Формирование современной городской среды» | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе | 15 224 910,42 | 9 571 735,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
|  |  | федеральный бюджет (далее – ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (далее – ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет (далее – МБ) | 15 224 910,42 | 9 571 735,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
|  |  | внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе | 2 151 400,00 | 651 400,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 2 151 400,00 | 651 400,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе | 4 875 510,42 | 722 335,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 4 875 510,42 | 722 335,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе | 8 198 000,00 | 8 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 8 198 000,00 | 8 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мэр города                                                                                          М.В. Торопкин

### Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2026 году реализации | X |  | X |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Усолье-Сибирское Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в ГИИС «Электронный бюджет» | 15.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам | 01.04.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Опубликовано распоряжение КГХ «О перечислении субсидии за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в целях возмещения затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | 01.09.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Распоряжение КГХ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Перечисление субсидии | 01.10.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| - Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий. |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в 2026 году реализации | X |  | X |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» | 15.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок | 20.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 01.04.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.10.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| - Мероприятие (результат). Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат). Реализованы проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2026 году реализации | X |  | X |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» | 15.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок | 20.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 01.04.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.10.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |