Приложение 3                                          к Отчету о реализации Программы

Пояснительная записка.

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 59 (в редакции от 26.12.2025 г. № 2475-па).

- Основные результаты реализации Программы.

Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское.

Для достижения цели Программы предусмотрено решение задачи по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское.

Для решения задачи Программы за отчетный период осуществлялась реализация 7 мероприятий.

Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ).

Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское.

Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2025 год составил – 11 873 957,76 руб., в том числе: областной бюджет – 2 636 800,00 руб., местный бюджет – 9 237 157,76 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2025 году составил – 8 980 489,24 руб., в том числе: областной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 8 980 489,24 руб. или 75,63 %.

Сведения о результатах мероприятий Программы с указанием фактических значений показателей и их исполнения представлены ниже, в разрезе подпрограммы:

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы в 2025 году было выделено – 11 873 957,76 руб., в том числе: областной бюджет – 2 636 800,00 руб., местный бюджет – 9 237 157,76 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2025 году составил – 8 980 489,24 руб., в том числе: областной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 8 980 489,24 руб. или 75,63 %.

Согласно объему финансирования, предусмотренного в 2025 году, обеспечена реализация требований законодательства Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города, что повлияло на укрепление общественной безопасности на улицах города и в других общественных местах.

1. Основное мероприятие 1.1. «Устройство, содержание и ремонт светофорных объектов».

На реализацию мероприятия выделено 2 690 474,40 руб., фактическое исполнение средств из городского бюджета по данному мероприятию составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия, количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых выполнен (16 светофорных объектов), достигнут.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города согласно заключенного муниципального контракта от 23.12.2024 г. № 914/2024 с ООО «СМЭУ»;

- выполнены работы по устройству, содержанию и ремонту светофорных объектов на автомобильных дорогах города согласно заключенных муниципальных контрактов от 16.07.2025 г. № 322, от 10.11.2025 г. № 352 с ООО «СМЭУ»;

- выполнены работы по установке устройств звукового сопровождения пешеходов на светофорных объектах города.

2. Основное мероприятие 1.2. «Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2019».

На реализацию данного мероприятия выделены средства в размере 1 764 209,94 руб. фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия, количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019 (113 ед.), достигнут.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города согласно заключенного муниципального контракта от 23.12.2024 г. № 914/2024 с ООО «СМЭУ»;

- выполнены работы по приведению в соответствие и содержанию дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2019 на автомобильных дорогах города.

3. Основное мероприятие 1.3. «Устройство дорожной разметки».

На реализацию данного мероприятия выделены средства в размере 4 151 844,90 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия, количество нанесенной дорожной разметки, не достигнут, в связи с низкой доходной частью бюджета города. Фактический объем работ (4 244 м2) выполнен меньше, чем запланировано (10 778 м2). В рамках муниципального контракта от 27.05.2025 г. № 278/2025 с ООО «СМЭУ» выполнены работы по устройству дорожной разметки на автомобильных дорогах города.

4. Основное мероприятие 1.4. «Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения».

На реализацию данного мероприятия выделены средства в размере 99 960,00 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия (88 ед.), приобретенных учебно-методических, наглядных пособий и поощрительных призов, выполнен.

5. Основное мероприятие 1.5.  «Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения».

На реализацию данного мероприятия выделены средства в размере 204 000,00 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия, количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу (6 ед.), выполнен.

В рамках муниципальных контрактов от 02.12.2024 г. № 243, от 11.06.2025 г. № 308 с ООО «КРОСС +» выполнены работы по обслуживанию системы видеонаблюдения города.

6. Основное мероприятие 1.11. Разработка проектно-сметной документации по организации дорожного движения, расстановки средств дорожного регулирования на территории города Усолье-Сибирское

На реализацию данного мероприятия выделены средства в размере 70 000,00 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

В рамках муниципального контракта от 11.06.2025 г. № 307 с ИП Липенков А.В. оказаны услуги по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Луначарского.

7. Основное мероприятие 1.12 Мероприятия в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»

На реализацию данного мероприятия выделены средства в размере 2 893 468,52 руб., в том числе: областной бюджет – 2 636 800,00 руб., местный бюджет – 256 668,52 руб. Фактическое исполнение по мероприятию составило 0,00 руб.

Отклонение в финансировании составило 2 893 468,52 руб., из них: 45 493,84 руб. - сложившаяся экономия в результате конкурсных процедур; 2 847 974 ,68 руб. – кредиторская задолженность, образовавшаяся в связи с не предоставлением в 2025 году субсидии из областного бюджета на оплату муниципальных контрактов от 15.09.2025 г. № 335 на модернизацию пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. Матросова, в районе Музыкальной школы (поставка автономных светофоров Т.7 на солнечной электростанции с выполнением работ по монтажу) в размере 585 339,00 руб., от 24.09.2025 г. № 725/2025 на установку светофорного объекта на нерегулируемом перекрестке автомобильных дорог по улицам Матросова – Энгельса (с модернизацией 4 пешеходных переходов) в размере 2 262 635,68 руб.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Положительным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, является комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения:

- обслуживание и установка систем видеонаблюдения, устройство дорожной разметки;

- реализация мероприятий по установке дорожных знаков, светофорных объектов;

- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2025 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включенных в программу по безопасности дорожного движения городских округов Иркутской области в размере 2 591 306,16 руб.;

Отрицательным фактором, повлиявшими на ход реализации Программы, является:

- не доведены средства субсидии в целях исполнения расходных обязательств муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в 2025 году в размере 2 591 306,16 руб. на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта  "Безопасность дорожного движения":

1. Установка светофорного объекта на нерегулируемом перекрёстке автомобильных дорог по улицам

Энгельса – Матросова (с модернизацией 4 пешеходных переходов)

2. Модернизация пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. Матросова, в районе Музыкальной школы (поставка автономных светофоров Т7.2 на солнечной электростанции с выполнением работ по монтажу)

Показатели, характеризующие выполнение мероприятий подпрограммы, достигнуты в полном объеме, что позволило выполнить целевые показатели Программы:

- доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов (100%);

- доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения (100%);

- доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков (3,6%);

- доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки (16,31 %);

- количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения (88 ед.).

В результате реализации мероприятий в 2025 году обеспечены меры по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское, повышена эффективность безопасности дорожного движения города.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В целях реализации Программы в 2025 году в нее были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:

- от 14.02.2025 г. № 269-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 05.05.2025 г. № 753-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 10.04.2025 г. № 19/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8;

- от 13.05.2025 г. № 799-па в соответствии с распоряжениями комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 28.04.2025 г. № 63, № 65 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901;

- от 17.07.2025 г. № 1250-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2025 г. № 42/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8;

- от 11.09.2025 г. № 1594-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.08.2025 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, от 26.06.2025 г. № 42/8;

- от 24.10.2025 г. № 1910-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 02.10.2025 г. № 65/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, от 26.06.2025 г. № 42/8, от 28.08.2025 г. № 52/8;

- от 25.11.2025 г. № 2153-па в соответствии с распоряжениями комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 28.10.2025 г. № 185, от 31.10.2025 г. № 191 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 26.12.2025 г. № 2475-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 18.12.2025 г. № 72/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, от 26.06.2025 г. № 42/8, от 28.08.2025 г. № 52/8, от 02.10.2025 г. № 65/8.

Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2025 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в таблице 1 к настоящей пояснительной записке.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                           М.В. Торопкин