# Приложение 4

# к Отчету о реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной

программы города Усолье-Сибирское

«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское»

на 2019-2027 годы за 2025 год

Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01 августа 2019 года № 1901, (далее – Порядок).

- Для оценки эффективности подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 год за 2025 год в перечень показателей включены 8 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа основных направлений реализации Программы.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(16/16 + 113/113 + 4244/10778 + 88/88 + 6/6+1/1+1/1+1/1)/8=0,92

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:

((8 980 489,24+2 847 974,68)/11 873 957,76)) = 1,00

Эффективность реализации подпрограммы: (0,92 * 1,00) = 0,92

Согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограммы является эффективной.

- Для оценки эффективности Программы за 2025 год в перечень показателей включены 5 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:

(100/100 + 100/100 + 3,6/3,6 + 16,31/16,31 + 88/88)/ 5 = 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы:

((8 980 489,24+2 847 974,68)/11 873 957,76)) = 1,00

Эффективность реализации Программы: (1,00 * 1,00) = 1,00

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Программы является эффективной.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                        М.В. Торопкин