Приложение 3

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 14.04.2026 №810-па

Приложение 4

к муниципальной программе «Жилье и городская среда»

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вывезено ТКО с территории кладбища | поддерживающий | куб. м | 4053,31 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.2. | Количество обслуживаемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | поддерживающий | ед. | 174 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.3. | Поставка газа | поддерживающий | тонны | х | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.4. | Количество обслуживаемых видеокамер | поддерживающий | шт. | х | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.5. | Количество вывезенных отходов от зимней уборки города | поддерживающий | куб. м | х | 15 113 | * | * | * | * | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.6. | Количество приобретенного хозяйственного инвентаря, транспортированных отходов и подобранных павших животных | поддерживающий | ед. | х | 20 000 | * | * | * | * | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
|  |  | поддерживающий | куб. м | х | 460 | * | * | * | * | * |  |
|  |  | поддерживающий | тонны | х | 130 | * | * | * | * | * |  |
|  |  | поддерживающий | шт. | х | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 1.7. | Площадь уничтоженных дикорастущих наркосодержащих растений | поддерживающий | кв. м | х | 45 000 | * | * | * | * | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.8. | Уход за зелеными насаждениями | поддерживающий | шт. | х | 600 | * | * | * | * | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
|  |  | поддерживающий | кв. м | х | 171 400 | * | * | * | * | * |  |
| 2. | Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность линий наружного освещения территории города | поддерживающий | км. | 60,349 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Мэр города                                                                                                                                                                        М.В. Торопкин

Приложение 4

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 14.04.2026 №810-па

Приложение 4

к муниципальной программе «Жилье и городская среда»

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено функционирование текущей деятельности МКУ «Чистый город» | Осуществление текущей деятельности | Содержание МКУ «Чистый город» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища | Приобретение товаров, работ, услуг | Улучшению санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское | куб. м | 4053,31 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 |
| 1.3. | Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Приобретение товаров, работ, услуг | Обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 174 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1.4. | Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа | Приобретение товаров, работ, услуг | Содержание городского мемориала памяти и памятников, поставка газа | тонны | х | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 1.5. | Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтаж систем видеонаблюдения | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу системы видеонаблюдения | шт. | х | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.8. | Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведены работы по содержанию площадки складирования отходов от зимней уборки города. | куб. м. | х | 15 113 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1.7. | Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретен хозяйственный инвентарь для подбора отходов | ед. | х | 20 000 | ** | ** | ** | ** | ** |
|  |  |  | Проведены работы по подбору отходов | куб. м. | х | 460 | ** | ** | ** | ** | ** |
|  |  |  | Проведены работы по подбору отходов | тонны | х | 130 | ** | ** | ** | ** | ** |
|  |  |  | Проведены работы по подбору павших животных | шт. | х | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.8. | Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведены работы по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | кв. м | х | 45 000 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1.9. | Реализованы мероприятия по озеленению территории города | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведены работы по озеленению территории города (обработка озелененных территорий от клещей, обработка зеленных насаждений от моли, полив зеленых насаждений) | шт. | х | 600 | ** | ** | ** | ** | ** |
|  |  |  |  | кв. м | х | 171 400 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2. | Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность линий наружного освещения территории города | км. | 60,349 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 |
| * Значение мероприятия (результата) с типом «Осуществление текущей деятельности» не устанавливается ** До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются столбец: значение мероприятия (результата) по годам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мэр города                                                                                                                                                                        М.В. Торопкин

Приложение 6

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 14.04.2026 №810-па

Приложение 4

к муниципальной программе «Жилье и городская среда»

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2026 год

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 02.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 22.12.2025 30.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 3. | Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 15.12.2025 17.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 4. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения | Х | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 4.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 28.11.2025 30.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 4.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 5. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс | Х | Х | Х |
| 5.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс, в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 5.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 22.01.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 5.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 26.01.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 5.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.06.2026 29.06.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 5.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 16.06.2026 13.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 6. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 6.1.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское, в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 6.1.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 02.02.2026 03.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 6.1.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | Х | Х | Х |
| 6.1.4. | Контрольная точка 2.1. Заключение муниципального контракта на приобретение хозяйственного инвентаря | 04.03.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 6.1.5. | Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта на транспортировку отходов | 23.03.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 7. | Контрольная точка 2.3. Заключение муниципального контракта на подбор павших животных | 16.03.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 7.1. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.04.2026 16.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 7.1.2. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 24.04.2026 30.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 7.1.3. | Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений | Х | Х | Х |
| 7.1.3.1. | Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений, в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 7.1.3.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 13.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 7.1.3.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 23.03.2026 31.08.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 7.1.4. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25.09.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 7.1.5. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 09.10.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 8. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города | Х | Х | Х |
| 8.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 8.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 12.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 8.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 16.03.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 8.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.10.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 8.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 11.11.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие (результат): Организованно освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 9.1. | Мероприятие (результат): Организованно освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации | Х | Х | Х |
| 9.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 9.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 9.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 7

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 14.04.2026 №810-па

Приложение 5

к муниципальной программе «Жилье и городская среда»

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2026 год

«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 26.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин в 2026 году реализации | Х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 30.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации | Х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин