Приложение 1

к муниципальной программе

«Жилье и городская среда»

Таблица 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Жилье»

Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Жилье и городская среда |
| Участники муниципального проекта | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское Муниципальное казенное учреждение «Городское управление капитального строительства» |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/поддерживающий | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача «Сокращение аварийного жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) | возрастающий | тыс. человек | 0,537 | 1,068 | 1,068 | х | х | х | х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. Задача «Сокращение аварийного жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расселен аварийный жилищный фонд | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено переселение граждан, проживающих на территории города Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. | тыс. человек | 0,537 | 1,068 | 1,068 | х | х | х | х |

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий/мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ» |  | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 5 368 360 926,90 | 3 437 846,90 | 0,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 4 882 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 486 280 926,90 | 3 437 846,90 | 0,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 |
| 1. | Расселен аварийный жилищный фонд | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 5 368 360 926,90 | 3 437 846,90 | 0,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 4 882 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 |
|  |  |  | МБ | 486 280 926,90 | 3 437 846,90 | 0,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 |

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача «Сокращение аварийного жилья» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Расселен аварийный жилищный фонд | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Расселен аварийный жилищный фонд в 2026 году реализации | Х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 31.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок | 30.04.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План график в ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта | 15.05.2026 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.10.2026 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.10.2026 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                                  М.В. Торопкин