Приложение 3

к муниципальной программе

«Жилье и городская среда»

Таблица 1

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие систем инженерной инфраструктуры»

Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Муниципальное казенное учреждение «Городское управление капитального строительства» (далее- МКУ «ГУКС») |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Жилье и городская среда |
| Участники муниципального проекта | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское МКУ «ГУКС» |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие систем инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанной проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское» | поддерживающий | ед. | 1 | х | х | х | х | х | х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «ГУКС» |
| 1.2. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, созданных, модернизированных, реконструированных с нарастающим итогом | поддерживающий | шт. | х | х | х | х | х | х | х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «ГУКС» |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие систем инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. Задача «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализовано строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработана проектная документация по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское» | ед. | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Построены канализационные очистные сооружения на территории города Усолье-Сибирское | ед. | х | х | х | х | х | х | х |

*финансирование мероприятий не предусмотрено

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие систем инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий/мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» |  | МКУ «ГУКС» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Реализовано строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское | МКУ «ГУКС» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*финансирование мероприятий не предусмотрено

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Развитие систем инженерной инфраструктуры»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Реализована разработка проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское» | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Реализована разработка проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации | Х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                                                               М.В. Торопкин