Приложение 4

к муниципальной программе

«Жилье и городская среда»

Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Жилье и городская среда |
| Участники муниципального проекта | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Муниципальное казенное учреждение «Чистый город» (далее -МКУ «Чистый город») Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское (далее- КУМИ) |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства , воспитание экологической культуры населения ,организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вывезено ТКО с территории кладбища | поддерживающий | куб. м | 4053,31 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.2. | Количество обслуживаемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | поддерживающий | ед. | 174 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.3. | Поставка газа | поддерживающий | тонны | х | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.4. | Количество обслуживаемых видеокамер | поддерживающий | шт. | х | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 2. | Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность линий наружного освещения территории города | поддерживающий | км. | 60,349 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства , воспитание экологической культуры населения ,организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено функционирование текущей деятельности МКУ «Чистый город» | Осуществление текущей деятельности | Содержание МКУ «Чистый город» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища | Приобретение товаров, работ, услуг | Улучшению санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское | куб. м | 4053,31 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 |
| 1.3. | Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Приобретение товаров, работ, услуг | Обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 174 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1.4. | Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа | Приобретение товаров, работ, услуг | Содержание городского мемориала памяти и памятников, поставка газа | тонны | х | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 1.5. | Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтаж систем видеонаблюдения | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу системы видеонаблюдения | шт. | х | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2. | Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расчет за потребленную электроэнергию уличного освещения города Усолье-Сибирское | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность линий наружного освещения территории города | км. | 60,349 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 |
| 2.2. | Обеспечено обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Целевой показатель с типом «Осуществление текущей деятельности» не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий/мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий» |  | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 334 378 435,76 | 67 828 890,01 | 64 520 474,87 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 334 378 435,76 | 67 828 890,01 | 64 520 474,87 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 |
| 1. | Обеспечено функционирование текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье-Сибирское |  | Всего, в том числе: | 134 323 948,86 | 35 427 363,46 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 |
|  |  | КУМИ | МБ | 13 461 873,58 | 13 461 873,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Чистый город» | МБ | 120 862 075,28 | 21 965 489,88 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 |
| 2. | Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 13 392 432,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 13 392 432,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 |
| 3. | Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 25 926 155,88 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 25 926 155,88 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 |
| 4. | Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 11 211 055,76 | 1 760 972,57 | 1 831 411,47 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 11 211 055,76 | 1 760 972,57 | 1 831 411,47 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 |
| 5. | Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 8 318 761,92 | 1 306 666,55 | 1 358 933,21 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 8 318 761,92 | 1 306 666,55 | 1 358 933,21 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 |
| 6. | Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 141 206 081,34 | 22 780 789,45 | 34 997 715,13 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 141 206 081,34 | 22 780 789,45 | 34 997 715,13 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 |

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2026 год

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства , воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 3. | Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 4. | Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа | Х | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 4.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 4.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 5. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения | Х | Х | Х |
| 5.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 5.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 5.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 5.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 5.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие (результат): Расчет за потребленную электроэнергию уличного освещения города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 6.1. | Мероприятие (результат): Расчет за потребленную электроэнергию уличного освещения города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 6.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 6.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 6.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 6.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 7. | Мероприятие (результат): Обеспечено обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 7.1. | Мероприятие (результат): Обеспечено обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации | Х | Х | Х |
| 7.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 7.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 7.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 7.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                  М.В. Торопкин