Приложение 5

к муниципальной программе

«Жилье и городская среда»

Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»

| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Жилье и городская среда |
| Участники муниципального проекта | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Общие положения

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/поддерживающий | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность участков территории населенных пунктов, защищенных от подтопления за счет обеспечения пропускной способности водопропускных труб и русел рек | поддерживающий | м. | х | 988 | 988 | х | х | х | х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 2. | Соответствие качества питьевой воды из водонапорных скважин нормативным требованиям | поддерживающий | да/нет | х | да | да | да | да | да | да | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское | возрастающий | ед. | х | 1 | 2 | х | х | х | х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка | Приобретение товаров, работ, услуг | Предотвращение паводковой ситуации путем ежегодного очищения русла рек Шелестиха, Скипидарка | м. | х | 988 | 988 | х | х | х | х |
| 2. | Обеспечено содержание водозаборных скважин | Приобретение товаров, работ, услуг | Выполнено содержание водозаборных скважин, проверка качества воды нормативным требованием | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработана и актуализирована схема теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское | Приобретение товаров, работ, услуг | Актуализация и разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское | ед. | х | 1 | 2 | х | х | х | х |

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий/мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры» |  | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 16 781 253,77 | 6 200 153,25 | 10 581 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 16 781 253,77 | 6 200 153,25 | 10 581 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 2 253 138,95 | 731 538,62 | 1 521 600,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 2 253 138,95 | 731 538,62 | 1 521 600,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечено содержание водозаборных скважин | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 6 767 553,57 | 3 317 428,22 | 3 450 125,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 6 767 553,57 | 3 317 428,22 | 3 450 125,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 3. | Разработана и актуализирована схема теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 7 760 561,25 | 2 151 186,41 | 5 609 374,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 7 760 561,25 | 2 151 186,41 | 5 609 374,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

на 2026 год

«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин в 2026 году реализации | Х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации | Х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                  М.В. Торопкин